Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации  МО

Сосновское сельское поселение

____________________  Соколов  А.Н.

«_____»        апреля          2012г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  проведению месячника по благоустройству территорий

# Сосновское  сельское  поселение  на  2012 год

| №/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный за проведение | Стоимость тыс.руб. | источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание штаба по благоустройству МО Сосновское сельское поселение | до 09.04.2012г. | замглавы администрации |  |  |
| 2 | Проведение субботников в д. Кривко, Снегиревка работниками управляющих компаний | еженедельно по пятницам с 14до 16 часов | генеральный директор ООО «Уют-Сервис», старосты |  |  |
| 3 | Проведение субботников в п.Сосново(СХТ, ул.Первомайская,Строителей13) –территории вокруг жилых домов , переданных в управление и прилегающие к ним улицы, скверы, детские площадки работниками управляющих компаний. | еженедельно по пятницам с 14до 16 часов | генеральный директор ЗАО «СосновоАПТ» |  |  |
| 4 | Проведение субботников в п. Сосново (ул. Никитина, ул. Железнодорожная) – территории вокруг жилых домов , переданных в управление и прилегающие к ним улицы, скверы, детские площадки работниками управляющих компаний . | еженедельно по пятницам с 14до 16 часов | генеральный директор ЗАО «ЖилСервисТВЭЛ» |  |  |
| 5 | Проведение субботников в п.Сосново организациями, предприятиями на территориях, согласно приложения 2 | еженедельно по пятницам с 14до 16 часов | руководители организаций, предприятий |  |  |
| 6. | Проведение субботников по благоустройству территории с населением под руководством управляющих компаний и старост | еженедельно по субботам с 10до 13часов | Руководители управляющих компаний и старосты |  |  |
| 6 | Заседание штаба по благоустройству | еженедельно пятница 16.10 | замглавы администрации |  |  |
| 7 | Организация благоустройства и озеленение территорий поселения: - уборка несанкционированных свалок контроль за ходом благоустройства и очистки территорий, прилегающих к предприятиям и организациям завоз песка на детские площадки и в детские дошкольные учреждения окос травы и подрезка кустарников вдоль улиц, между жилыми домами многоэтажной застройки установка скамеек, урн у жилых домов и в местах отдыха жителей. | Апрель- Май | замглавы администрации | 150 | Руководит. предприятий учреждений, жители поселения Бюджет поселения |
| 8 | Устройство цветников: у здания администрации МО Сосновское СП, у памятника погибшим воинам в ВОВ 1941-1945гг., в центральном сквере п. Сосново, на въезде п. Сосново, у рекламных вывесок, на ул Ленинградская, на центральной площади п. Сосново, у воинского памятника пулемётчику Д. З. Кривко, д. Кривко | Май | Специалист адм. Белько Н.В. | 100 | Бюджет поселения |
| 9 | Посадка летников | с 12.05.12 | Специалист адм. Белько Н.В. | 50 | Бюджет поселения |
| 10 | Посадка деревьев, кустов | с 15.05.12 | Специалист адм. Белько Н.В. | 50 | Бюджет поселения |
| 11 | Покраска поребрика ( центральная площадь п.Сосново, у администрации), столбов уличного освещения, металлического ограждения парка, побелка деревьев | Май | Специалист адм. Белько Н.В. | 50 | Бюджет поселения |
| 12 | Проведение мероприятий по благоустройству мест братских захоронений к празднику Дня Победы 9 мая : -замена ограждения на братском захоронении - обрезка кустов - посадка аллеи | апрель-май | Специалист адм. Белько Н.В. | 300 | Администрация МО Сосновское сельское поселение |

| 14 | Объезд с представителями ГИБДД с целью определения проведения мероприятии по безопасности дорожного движения в МО Сосновское сельское поселение | Апрель-май | Замглавы администрации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель главы администрации

МО Сосновское сельское поселение                                                                               Соклаков А.Н.