Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О Главы администрации

МО Сосновское сельское поселение

_________________  Гильгенберг И.В..

«11»        апреля          2013г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  проведению месячника по благоустройству территорий

# Сосновское  сельское  поселение  на  2013 год

| №/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный за проведение | Стоимость тыс.руб. | источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация благоустройства и озеленение территорий поселения: - проведение субботников, - уборка несанкционированных свалок контроль над ходом благоустройства и очистки территорий, прилегающих к предприятиям и организациям завоз песка на детские площадки и в детские дошкольные учреждения подрезка кустарников вдоль улиц, между жилыми домами многоэтажной застройки установка скамеек, урн у жилых домов и в местах отдыха жителей. | Апрель- Май | Специалист адм. Степанов К.С. | 150 | Бюджет поселения Бюджет поселения |
| 2 | Устройство цветников: у здания администрации МО Сосновское СП, у памятника погибшим воинам в ВОВ 1941-1945гг., в центральном сквере п. Сосново, на въезде п. Сосново, у рекламных вывесок, на ул Ленинградская, на центральной площади п. Сосново, у воинского памятника пулемётчику Д. З. Кривко, д. Кривко | Май | Специалист адм. Степанов К.С. | 100 | Бюджет поселения |
| 3 | Посадка летников | С 12.05.13 | Специалист адм. Степанов К.С. | 70 | Бюджет поселения |
| 4 | Посадка деревьев, кустов | С 15.05.13 | Специалист адм. Степанов К.С. | 70 | Бюджет поселения |
| 5 | Покраска поребрика ( центральная площадь п.Сосново, у администрации), столбов уличного освещения, металлического ограждения парка, побелка деревьев, устройство ограждения на братских захоронениях | Май | Специалист адм. Степанов К.С. |  | Бюджет поселения |
| 6 | Благоустройство территория вокруг жилых домов, переданных в управление и прилегающие к ним улицы, скверы, детские площадки. | Апрель-май | Специалист адм. Степанов К.С. |  | УК ЗАО «ЖилСервис ТВЭЛ», ООО»Уют-Сервис», ЗАО «СосновоАПТ» |
| 7 | Проведение мероприятий по благоустройству мест братских захоронений к празднику Дня Победы 9 мая : - обрезка кустов - посадка аллеи | Апрель -май | Специалист адм. Степанов К.С. |  | Администрация МО Сосновское сельское поселение |

| 8 | Объезд с представителями ГИБДД с целью определения проведения мероприятий по безопасности дорожного движения в МО Сосновское сельское поселение ( установка знаков ограничения скорости ) | Апрель-май | Специалист адм. Степанов К.С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Окос травы | Апрель-май | Специалист адм. Степанов К.С. | 200 | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель главы администрации

МО Сосновское сельское поселение                                                                                                 Гильгенберг И.В.