АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2013 года  № 41

О проведении месячника по благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение № 88 от 09.06.07 года «Об утверждении Правил внешнего благоустройства городских и сельских поселений ЛО», и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение, мест отдыха, территории предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений:

1.	Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение с 12 апреля по 31 мая 2013 года в два этапа:

1.1.Первый этап - с 12 апреля по 09 мая 2013 года: санитарная уборка территорий и вывоз мусора;

1.2.Второй этап – с 10 мая по 30 мая 2013 года: озеленение, подрезка кустарников, побелка стволов деревьев, ремонт и покраска скамеек.

2.	Заместителю главы администрации создать штаб по благоустройству (Приложение №1).

- До 12 апреля 2013 года рекомендовать предприятиям и организациям, управляющим компаниям, представить в администрацию МО Сосновское сельское поселение графики проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий с конкретно выполняемыми мероприятиями. В случаях непредвиденных ситуаций, связанных с погодными условиями, работы по уборке территории могут быть перенесены, но выполнены сразу после нормализации погодных условий, с обязательной корректировкой и согласования графика работ.

- В срок до 12 апреля 2013 года начальнику штаба по благоустройству согласовать и утвердить план мероприятий по благоустройству территорий (Приложение № 2).

- Еженедельно, по пятницам в 16.30, проводить заседания штаба, на котором рассматривать вопросы по благоустройству, санитарному состоянию территорий, а также заслушивать управляющие компании о проделанной работе.

3.	Рекомендовать руководителям управляющих компаний, предприятиям и организациям совместно со специалистами администрации Степановым К.С.., Павлюченковой Т.А., Дементьевой С.Е.:

3.1. Проводить широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предпринимателей к участию в работе по благоустройству поселения.

- Еженедельно, по пятницам с 14.00 до 16.00 часов с организациями, предприятиями,
предпринимателями и учреждениями дошкольного и школьного образования, учреждениями культуры организовать и проводить субботники по благоустройству территории.

- Еженедельно, по субботам с 10.00 до 13.00, организовывать и проводить субботники по благоустройству территории с населением МО Сосновское сельское поселение.

3.3.  Еженедельно, в пятницу в 16.10, ответственным за проведение мероприятий в управляющих компаниях Степанову К.С..,  среди предпринимателей и организаций Павлюченковой Т.А., среди МУК, МОУ Дементьевой С.Е. докладывать начальнику штаба по благоустройству о проделанной работе по благоустройству и озеленению закрепленных территорий, о количестве населения, принявшего участие в субботнике  в соответствии с Приложением  № 3.

4.	     Генеральному директору ООО ТД «СосновоАгроСнаб» Воробью А.Н.. рекомендовать:

4.1. По заявкам управляющих компаний, предприятий, учреждений школьного и дошкольного образования обеспечить своевременную установку и вывоз мусорных баков с убираемой территории в соответствии с заявками.

4.2. Организовать уборку территории вдоль внутрипоселковых дорог и вывоз несанкционированных свалок на территории поселения.

- Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.О. Главы администрации МО

Сосновское сельское поселение:                                                                 И.В.Гильгенберг

Согласовано:

Гермонина Н.Н.

Дроботенко Н.Н.

Разослано: дело-2, Упр. Ком.-5, ТД «СоснАгСн»-1, МОУ-5, МУК-3

Исп. Степанов К.С. – т.61-382