

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2014 года № 153

О внесении изменений в постановление администрации

от 12.11.2013г. № 517 «Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство и развитие территории

МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский

муниципальный район Ленинградской области в 2014

году».

В соответствии п. 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014 года № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня благоустроенности поселения и улучшения жизни населения Сосновского сельского поселения, администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в наименование муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» и читать в следующей редакции: «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год».
2. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» и читать в редакции в соответствии с Приложением № 1.
3. Внести изменения в раздел «Объем, источники финансирования программы»  муниципальной программы ««Благоустройство и развитие территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» и читать в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Программыосуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Объем финансирования Программы составляет 9368,7 тыс. руб., в том числе:

- бюджет муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 9368,8 тыс. руб.».

1. Дополнить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» разделами:
   1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» и читать в соответствии с Приложением № 2.
   2. План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» и читать в соответствии с Приложением № 3.
   3. Целевые показатели муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год» и читать в соответствии с Приложением № 4.
2. Считать утратившим силу Приложение № 1 к постановлению от 12.11.2013г. № 517 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение А.Н. Соклаков

Исп.: Белько Н.В., Гермонина Н.Н.

Тел.: 61-402

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1, КСО – 1, отд. ЖКХ- 1, бух - 1

Приложение № 1

к постановлению от 22.04.2013г. № 153

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

«**Благоустройство территории муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители  муниципальной программы | - |
| Участники  муниципальной программы | Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение. |
| Мероприятия  муниципальной программы | 1. Уличное освещение 2. Благоустройство и озеленение 3. Прочие мероприятия по благоустройству 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.  - Повышение комфортных условий проживания граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения – мес.  Количество месяцев по содержанию уличного освещения – мес.  Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту - п.м.  Объем твердых бытовых отходов - м³  Количество месяцев по санитарной очистке территории – мес.  Количество месяцев по окосу травы на территории поселения – мес.  Количество месяцев по содержанию газонов, цветников – мес.  Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу - ед.  Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории - ед.  Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения  Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора - м³  Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению - ед.  Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды - ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 9368,8 тыс. руб., в том числе:  - местного бюджета – 9368,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.  Единое управление комплексным благоустройством  муниципального образования.  2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Сосновское сельское поселение  3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения  4. Улучшение состояния территорий муниципального образования Сосновское сельское поселение |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

Приложение № 2

к постановлению от 22.04.2013г. № 153

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

«**Благоустройство территории муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2014 год | второй год реализации | третий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 9368,7 | 9368,7 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 9368,7 | 9368,7 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» | | | | |
|  | Всего: | 3800,0 | 3800,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3800,0 | 3800,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | | | | |
|  | Всего: | 3740,3 | 3740,3 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3740,2 | 3740,2 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» | | | | |
|  | Всего: | 150,0 | 150,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 150,0 | 150,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» | | | | |
|  | Всего: | 1678,5 | 1678,5 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1678,5 | 1678,5 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению от 22.04.2013г. № 153

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2014 год | Второй  год реализации | Третий  год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **«Уличное освещение»** |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 3800,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание уличного освещения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1300,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание уличного освещения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2300,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения ул.Никитина-Строителей |  | 01.04.2014 | 31.10.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **2. «Благоустройство и озеленение»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 3740,2 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз ТБО |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2500,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная очистка территории |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 300,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Окос травы на территории поселения |  | 01.04.2014 | 31.09.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение (содержание газонов, цветников) |  | 01.04.2014 | 31.09.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 240,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос сухостойных и аварийных деревьев |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие части территории |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 300,2 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **3. «Прочие мероприятия»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 150,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 150,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **4. «Благоустройство и озеленение»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1678,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1028,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство, ограждение контейнерных площадок |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 250,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) |  | 01.05.2014 | 31.09.2014 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 400,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к постановлению от 22.04.2013г. № 153

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 год».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2014 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | --- |
| 2. | Количество месяцев по содержанию уличного освещения | мес. | 12 | --- |
| 3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 220,0 | --- |
| 4. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 3681,5 | --- |
| 5. | Количество месяцев по санитарной очистке территории | мес. | 4 | --- |
| 6. | Количество месяцев по окосу травы на территории поселения | мес. | 3 | --- |
| 7. | Количество месяцев по содержанию газонов, цветников | мес. | 4 | --- |
| 8. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 25 | --- |
| 9. | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории | ед. | 4 | --- |
| 10. | Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения | ед. | 2 | --- |
| 11 | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 1689,1 | --- |
| 12 | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 3 | --- |
| 13 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | --- |