АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 апреля 2015 года № 47

О проведении месячника по благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение №142 от 02.10.2013 года «Об утверждении норм и правил по благоустройству муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Распоряжением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области №176-р от 25 марта 2015г. и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение, мест отдыха, территории предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений:

1.	Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение с 06 апреля по 10 мая 2015 года в два этапа:

1.1.Первый этап - с 06 апреля по 20 апреля 2015 года: санитарная уборка территорий и вывоз мусора;

1.2.Второй этап – с 20 апреля по 10 мая 2015 года: озеленение, подрезка кустарников, побелка стволов деревьев, ремонт и покраска скамеек, благоустройство мест захоронения участников Великой отечественной войны.

2.	Заместителю главы администрации создать штаб по благоустройству (Приложение 1).

- До 06 апреля 2015 года рекомендовать предприятиям и организациям, управляющим компаниям, представить в администрацию МО Сосновское сельское поселение графики проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий с конкретно выполняемыми мероприятиями. В случаях непредвиденных ситуаций, связанных с погодными условиями, работы по уборке территории могут быть перенесены, но выполнены сразу после нормализации погодных условий, с обязательной корректировкой   и согласованием графика работ.

- В срок до 06 апреля 2015 года начальнику штаба по благоустройству согласовать                         и утвердить план мероприятий по благоустройству территорий (Приложение № 2).

- Еженедельно, по пятницам в 16.30, проводить заседания штаба, на котором рассматривать вопросы по благоустройству, санитарному состоянию территорий,                       а также заслушивать управляющие компании о проделанной работе.

3.	Рекомендовать руководителям управляющих компаний, предприятиям                                         и организациям совместно со специалистами администрации Белько Н. В., Павлюченковой Т.А. и Дементьевой С.Е.:

3.1. Проводить широкую разъяснительную работу по привлечению населения, работников учреждений, предприятий и организаций, предпринимателей к участию в работе                      по благоустройству территорий поселения.

- Еженедельно, по пятницам с 14.00 до 16.00 часов организовать и проводить субботники по благоустройству территорий.с организациями, предприятиями, предпринимателями и учреждениями.

- Еженедельно, по субботам с 10.00 до 13.00, организовывать и проводить субботники                     по благоустройству территории с населением МО Сосновское сельское поселение.

3.4. Еженедельно, в пятницу в 16.00, ответственным за проведение мероприятий:                                              в управляющих компаниях - Белько Н. В.,  среди предпринимателей и организаций - Павлюченковой Т.А., среди МУК, МОУ - Дементьевой С.Е. докладывать начальнику штаба о проделанной работе по благоустройству и озеленению закрепленных территорий, о количестве населения, принявшего участие в субботнике в соответствии  с Приложением 3.

3.5. В случае выявления нарушений Нормы и правила благоустройства муниципального образования Сосновское сельское поселение, утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение №   142 от   02 октября    2013 года принять меры по привлечению нарушителей к административной ответственности.

Еженедельно, в пятницу   в 10.00  ответственным за благоустройство Белько Н.В.                       и Павлюченковой Т.А. представлять председателю штаба информацию                                о количестве выданных предупреждений и составленных протоколов.

4.	 Генеральному директору ООО «ТД «Сосновоагроснаб» рекомендовать:

4.1. По заявкам управляющих компаний, предприятий, учреждений обеспечить своевременную установку и вывоз мусорных контейнеров  с убираемой территории                               в соответствии с заявками.

4.2. В период проведения месячника организовать уборку территории вдоль муниципальных дорог и улиц, вокруг контейнерных площадок и вывоз мусора                       с  несанкционированных свалок на территории поселения.

- Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации МО

Сосновское сельское поселение:                                                                 А. Н. Соклаков

Согласовано:

Гермонина Н.Н.

Дроботенко Н.Н.

Разослано: дело-2, Упр. Ком.-3, МОУ-5, МУК-3, МКУ «ССЗ» - 1

Приложение № 1

С О С Т А В

штаба по проведению месячника по

благоустройству на территории МО

Сосновское сельское поселение

| Гильгенберг Ирина Викторовна | председатель штаба, заместитель главы администрации МО Сосновское сельское поселение |
| --- | --- |
| Воробей Анатолий Николаевич | член совета депутатов МО Сосновское сельское поселение |
| Гогуадзе Марат Григорьевич | член совета депутатов МО Сосновское сельское поселение |
| Солодухин Сергей Вячеславович | генеральный директор МКУ «Сосновская Служба Заказчика» |
| Рыбак Андрей Владимирович | зам.генерального директора по безопасности МКУ «Сосновская Служба Заказчика» |
| Белько Наталия Васильевна | специалист администрации МО Сосновское сельское поселение |
| Павлюченкова Татьяна Александровна | специалист администрации МО Сосновское сельское поселение |
| Дементьева Светлана Евгеньевна | специалист администрации МО Сосновское сельское поселение |
| Абузяров Олег Абдулхакович | староста пос. ст. Орехово |
| Саидова Раиса Мукаиловна | староста дер.Орехово |
| Никитченко Людмила Анатольевна | староста деревни Кривко |
| Белова Любовь Юрьевна | староста деревни Снегиревка |
| Смольская Валентина Андреевна | староста д.Новожилово |
| Рискин Владимир Ефимович | генеральный директор ООО «Уют-Сервис» |
| Березин Юрий Николаевич | заместитель генерального директора ООО «УК Сосновоагропромтехника» |
| Гринько Александр Викторович | главный инженер УК «ЖилСервисТВЭЛ» |

Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации  МО

Сосновское сельское поселение

____________________  Соклаков  А.Н.

« 01  »        апреля          2015г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  проведению месячника по благоустройству территорий

# МО Сосновское  сельское  поселение  на  2015 год

| №/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный за проведение | Стоимость тыс.руб. | источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация благоустройства и озеленение территорий поселения: |
| 1.1 | Организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территорий многоквартирной жилой застройки поселения, включая прилегающие улицы, скверы, детские площадки. | до 1мая | Руководители управляющих компаний, |  | УК ЗАО «ЖилСервис ТВЭЛ», ООО»Уют-Сервис», ЗАО «СосновоАПТ» |
| 1.2 | Организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки поселения | до 1мая | Общественные советы и старосты |  | Жители поселков и деревень |
| 1.3 | Организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территорий, прилегающих к предприятиям и организациям | до 1мая | Специалист администрации Павлюченкова Т.А. |  | Предприятия и организации |
| 1.4 | Организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям культуры и спорта | до 1мая | Специалист администрации Дементьева С.Е. | 8,00 | Бюджет поселения |
| 1.5 | Организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территорий, прилегающих к зданию администрации МО Сосновское СП | до 1мая | Специалист администрации Белько Н.В. | 8,00 | Бюджет поселения |
| 1.5 | Уборка мусора вдоль муниципальных дорог и улиц; ликвидация несанкционированных свалок; подрезка кустарников вдоль улиц; устройство цветников у здания администрации, на центральной площади, в центральном сквере п. Сосново, на въезде п. Сосново, у рекламных вывесок; завоз песка на детские площадки и в детские дошкольные учреждения; покраска поребриков (центральная площадь п.Сосново, у администрации), столбов уличного освещения, металлического ограждения парка, побелка деревьев | С 6.04 до 10.05. | Ген.директор МКУ «Сосновская Служба Заказчика» Солодухин С.В. Ген.директор ЗАО «Сосново-агроснаб» Воробей А.Н. |  | МКУ «Сосновская Служба Заказчика», ЗАО «Сосновоагро-снаб» |
| 2 | Мероприятия по подготовке к празднованию 70-летия победы в Великой отечественной войне |
| 2.1 | Устройство сквера с памятной стелой к Дню победы в п.Сосново по ул.Никитина | до 25 апреля | Ген.директор МКУ «Сосновская Служба Заказчика» Солодухин С.В. | 800,00 | Бюджет поселения |
| 2.2 | Мероприятия по ремонту памятников и благоустройству территорий, прилегающих к местам захоронения воинов, погибших в ВОВ | до 01 мая. |  |  | МКУ «Сосновская Служба Заказчика» |
| 2.3 | Мероприятия по высадке зеленых насаждений, обрезке кустов, посадке аллей у памятников погибшим воинам в д.Кривко, п.Сосново по ул.Первомайская и ул.Никитина, ул.Ленинградская | с 15 до 25 апреля |  |  |  |
| 3 | Определение мероприятий по организации безопасности дорожного движения на территории поселения совместно с представителем ГИБДД |  |  |  |  |

Зам.главы администрации МО

Сосновское сельское поселение                                                                 И.В.Гильгенберг

Приложение 3

Территории, закрепленные

за предприятиями, организациями, предпринимателями

в Сосновском сельском поселении

- ООО «Фармаком» (аптека)- прилегающая территория от павильона ИП
Сермисезяна от улицы Ленинградская до улицы Октябрьская.
2.Предприятия Сосновского ПО:

- магазины « Дом - сад - огород», универмаг - прилегающая территория
между улицей Октябрьская, рынком и улицей Ленинградская

- магазин № 1 - прилегающая территория между улицей Первомайская, улица
Ленинградская до жилого дома № 3.

- ООО «Уют» - прилегающая территория до середины улицы Советская и
здания проката и середина улицы Озерная до павильона.

- Административное здание со столовой- территория внутрихозяйственных
построек и прилегающая зона вдоль улицы Озерная.

- Магазин № 3 -  зона по периметру здания магазина.

- Магазин № 2 -  зона по периметру здания магазина.

- Магазин № 32 — прилегающая территория между домами частного сектора                    и пересечения улиц Никитина и Лесная.

-   Магазин в деревне Снегиревка - прилегающая  зона к огражденной
       территории предприятия.

3. ИП Фокина, ИП Сермисизян , магазин «ООО Полушка», ИП Садырина Н.А,   
      ИП Марусев А.Н. – прилегающая площадь до середины улицы Ленинградская.

4. ИП Копыльская - зона, прилегающая к территории магазина и кафе.

- Сосновский Дом творчества - прилегающая десятиметровая зона по периметру
    здания.

- Магазин ИП Мерзлякова - прилегающая  зона по периметру здания магазина                                   с автобусной остановкой.

7.Магазин «Оттава» и Универсам - площадка перед магазином и прилегающая

зона вокруг территории магазина.

8.ИП Садова Т.В.- прилегающая к улице Озерная тридцатиметровая зона парка до    
    участков частного сектора,  зона вдоль участков частного сектора-к озеру 
   «Малое Сосновое», от  середины улицы Озерная до  зоны по периметру здания.

9.  «ИП Баранова С.В. - от середины улицы Советская до озера «Малое Сосновое».

10. OOO «Березка» - до середины проезжей части между улицами Озерная,  
     Ленинградская, центральной площадью поселка.

11.Магазин ИП Хохлов С.А. - прилегающая территория между улицами
      Ленинградская и Никитина, десятиметровая зона к автобусной остановке и
      прилагающему скверу.

12. ИП Богданова Н. А. - владелец здания по улице Никитина, дом 2 -
спортивная площадка и прилегающая пятиметровая зона с торца здания до
улицы Никитина.

13.Сбербанк - прилегающая  зона по периметру здания до
середины улицы Озерная.

15.Кондитерская ИП Тихоновой И.Ю. - прилагающая территория до улицы

Озерная.

16.Магазин ООО «Успех» -  зона прилегающего сквера и  зона до улиц Никитина и Озерная.

17.Магазин «Автозапчасти» ИП Подольского Н.И. — прилегающая  территория огражденная забором.

18.ОАО «Аэлита»- производственная территория и прилагающая территория до середины улиц Озерная и Никитина.

20.121 отделение полиции - прилегающая территория до улицы
Никитина от жилого дома № 5 до территории ОАО «Аэлита»

21.Сосновкая типография - производственная территория и прилагающая
территория до середины улицы Никитина между жилыми домами № 28 - 32.

- Пожарная часть - производственная территория  зона по
периметру производственной территории, включая асфальтированную
площадку до середины улицы Комсомольская.

- Сосновский участок газоснабжения. - производственная территория ,
 зона по периметру производственной территории и выездной
дороги до улицы Никитина.

- Сосновская средняя общеобразовательная школа - территория школы,
правая и левая обочины улицы Связи до центра, братские захоронения Вов и
белофинской войны, участок между домами № 9, 13 и № 11 по улице Связи и
домом № 13 ул. Строителей, дорога по улице Связи от школы до центра
поселка Сосново.

- Сосновский участок связи - производственная территория и прилегающая
территория до улицы Советская.

- Аптека - зона по периметру здания.

- Детский сады № 28, № 2, Детский Дом - территории детских садов,
детского дома и  зоны по периметру ограждения.

29.Музыкальная школа и библиотеки - прилегающая  зона к
зданию до середины улицы Связи.

- ЗАО «Сосновоагропромтехника» - производственная территория,
 зона по периметру производственной территории, выезд на улицу
Механизаторов , сквер у административного здания. Производственная
территория артскважин и очистных сооружений.

- Сосновская больница - территория больницы,  зона по обе
стороны улицы Зеленая Горка до пересечения с улицей Ленинградская

- Администрация Сосновского сельского поселения - прилегающая зона по периметру здания и центральный сквер поселка.

- «Сосново» - производственная территория и
прилегающая  зона по периметру производственной территории.
пятиметровая зона вокруг автостанции, площадка отстоя автобусов.

- Приозерская ПМК и ЗАО «Сосновоагроснаб» - производственные
территории и прилегающая территория до улицы Механизаторов.

- Участок Электросетей - производственная территория и прилегающая
пятиметровая зона.

- ООО «Строй бетон» -  зона по периметру забора
производственной территории вдоль улицы Вокзальная от границы территории
участка электросетей до участков частного сектора.

- Сосновский Лесхоз - производственная территория,  зона
левой обочины по улице Академическая до улицы Вокзальная.

- ЗАО «Технопарк ЛТА» - производственная территория,  зона
левой обочины по улице Академическая до улицы Вокзальная.

- ООО «Первый трансторг»( ТД «Вимос») - территория торговой базы,  зона вдоль ограждения базы с площадкой для стоянки транспорта до улицы Вокзальная.

- Магазины ИП Марусев А.Н. и ИП Машинистов -  зона по периметру здания магазина до улицы Вокзальная.

- Магазин ИП Субботиной Р.Д. «Верный»- прилагающая территория до середины улицы Вокзальная.

- Железнодорожная станция - территория граничащая с улицей Вокзальная
от начала посадочных платформ до магазина Субботиной Р.Д, включая
центральную площадь и рынок без территории автостанции, крытой
автобусной остановки и площадки отстоя автобусов.

- ЗАО «ЖилСервис ТВЭЛ»- территория вокруг жилых домов, переданных в
управление и прилегающие к ним улицы, скверы, детские площадки.
Производственные территории котельных, очистных сооружений, артскважин.
Производственная территория ремонтной зоны с прилегающей территорией
при выезде на улицу Советская.

- ООО «Ростелеком» и Почта по ул.Советская в п.Сосново  -  зона по периметру здания.

- Магазин «Яхонт» -  зона по периметру здания.

47.ИП Калина М.  - прилегающая территория от перекрестка улицы Ленинградская по улице Октябрьская 100 метров

48. ООО «Уют-сервис» - территория вокруг жилых домов, переданных в
управление и прилегающие к ним улицы и скверы, детские площадки.

49.ООО «УК Сосновоагропромтехника»  - территория вокруг жилых домов,
переданных в управление и прилегающие к ним улицы и скверы, детские
площадки.

50.Сосновская администрация - прибрежная зона озера Раздолинское,

51 .Типография-  зона по периметру здания и по фасаду здания  до середины дороги.

52.АЗС №230  КиришиАвтоСервис- зона по периметру здания, прилегающая территория

53.Баня п. Сосново-  зона по периметру здания, прилегающая территория и по фасаду здания  до середины дороги.

54.Кафе-бар «Диван»-  зона по периметру здания.

55. Почтовое отделение ул. Советская - зона по периметру здания, по фасаду здания  до середины дороги.

56.ИП Куликова Т.М. -  зона по периметру здания, по фасаду здания  до середины дороги.

57.ООО «Русь-» - зона по периметру территории, по фасаду здания  до середины дороги.

58.ИП Ким магазин - зона по периметру здания, по фасаду здания  до середины дороги.

59. КБ «Сосново» -  зона по периметру территории, по фасаду здания  до середины дороги.

60. ООО «Сосновский ДОЗ»  зона по периметру территории,  до середины дороги.

61. ООО «Собзторг» -  зона по периметру территории, по фасаду здания  до середины дороги.

62. ИП Масленникова Р.П. -  зона по периметру территории, по фасаду здания  до середины дороги.

д. Кривко

1. ИП Степаненко  магазин «Минимаркет»-  зона по периметру здания, прилегающая территория.

2.АдминистрацияЗАО ПЗ «Расцвет»-  зона по периметру здания, прилегающая территория.

3. ДК Кривко-  зона по периметру здания.

4. ООО «Успех» »-  зона по периметру здания.

5.Баня д. Кривко»-  зона по периметру здания, прилегающая территория по фасаду до середины дороги.

6. ИП Маргарян - зона по периметру здания, прилегающая территория по фасаду до середины дороги.

7.Детский сад д. Кривко- территории детского  сада,  зона по периметру ограждения.

д. Новожилово

1. ИП Маргарян - зона по периметру здания, прилегающая территория по фасаду до середины дороги.

2.ИП Абгарян-  зона по периметру здания, прилегающая территория по фасаду до середины дороги.

д. Снегиревка

1.ИП Королев В.С. -  зона по периметру здания и площадка перед магазином.

2. ООО «Ассо» -  зона по периметру здания, по фасаду до середины дороги.

3. КСК «Снегиревский» -  зона по периметру здания, площадка перед КСК.

4. ФАП  д. Снегиревка -  зона по периметру здания, прилегающая территория

д. Иваново

1. ООО «Золотая форель» » -  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

2. ООО «Иваныч» -  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

3. Газовая заправочная станция- зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

4.АЗС «Лукойл»- -  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

5. ИП Айдаров--  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

6. ИП Никитина--  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

7. ИП Шматов--  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

8.ООО «Сады мира»- -  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

9. ИП Спиридонов--  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.

10. Стройплощадка «Альфа-Трейд» -  зона по периметру территории, по фасаду до середины дороги.