АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 марта 2015 года № 129

Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 07.10.2014г. № 3, Постановлением администрации от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение                                            			       А.Н. Соклаков

Исп.: Гермонина Н.Н.

тел.: (8-813-79) 61-402

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2015г. №  129

Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

за 2014 год.

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2014 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

В 2014 году в поселении были приняты 6 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Сосновское сельское поселения на 2014 год направлено 330 112,8 тыс.руб., что составляет 94,3 % всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения. За 2014 года исполнение по муниципальных программах составило 316 348,3 тыс.руб. или 96% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за 2014 года.

| Наименование программы | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2014 год | Исполнено на 31.12.2014г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 330112,8 | 316348,3 | 96% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 12341,6 | 11941,5 | 97% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 27324,1 | 26537,2 | 97% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 19236,9 | 18493,2 | 96% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 4037,7 | 4036,9 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 4049,5 | 4007,1 | 99% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 44187,8 | 38898,5 | 88% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 33581,2 | 33581,2 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 10189,0 | 4906,7 | 48% |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 417,6 | 410,6 | 98% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 218000,1 | 211843,8 | 97% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 16811,2 | 16732,2 | 100% |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 149500,2 | 149499,4 | 100% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 48496,9 | 42420,4 | 87% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 3191,8 | 3191,8 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 13618,2 | 13519,2 | 99% |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 4374,8 | 4374,8 | 100% |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 5882,9 | 5783,9 | 98% |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 126,5 | 126,5 | 100% |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 2333,3 | 2333,3 | 100% |
| Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 900,7 | 900,7 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 14641,0 | 13608,1 | 93% |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по показателям (индикаторам), определенным в паспортах муниципальных программ (подпрограмм), которые связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить результаты и эффективность реализации программ за 2014 год.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 31.12.2014 года

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2014 год | Исполнено на 01.10.2014 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 513 от 11.11.2013г | Постановление № 552 от 21.11.2013 г., Постановление № 157 от 22.04.2014г., Постановление от 05.08.2014г. № 370, Постановление от 01.10.2014г. № 493, Постановление от 22.12.2014г. № 734 | 12341,6 | 11941,5 | 97% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 512 от 11.11.2013г | Постановление № 156 от 22.04.2014г., Постановление от 05.08.2014г. № 371, Постановление от 01.10.2014г. № 494, Постановление от 22.12.2014г. № 735 | 27324,1 | 26537,2 | 97% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 19236,9 | 18493,2 | 96% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 4037,7 | 4036,9 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 4049,5 | 4007,1 | 99% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 519 от 11.11.2013г. | Постановление № 158 от 22.04.2014г., Постановление от 05.08.2014г. № 372, Постановление от 01.10.2014г. № 495, Постановление от 22.12.2014г. № 736, Постановление от 13.02.2015г. № 82 | 44187,8 | 38898,5 | 88% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 33581,2 | 33581,2 | 100% |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 10189,0 | 4906,7 | 48% |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 417,6 | 410,6 | 98% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 516 от 11.11.2013 г. | Постановление № 154 от 22.04.2014г., Постановление от 05.08.2014г. № 373, Постановление от 01.10.2014г. № 496, Постановление от 22.12.2014г. № 737, Постановление от 13.02.2015г. № 83 | 218000,1 | 211843,8 | 97% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" |  |  | 16811,2 | 16732,2 | 100% |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 149500,2 | 149499,4 | 100% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 48496,9 | 42420,4 | 87% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 3191,8 | 3191,8 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 517 от 12.11.2013 г. | Постановление № 153 от 22.04.2014г., Постановление от 05.08.2014г. № 374, Постановление от 01.10.2014г. № 497, Постановление от 22.12.2014г. № 738 | 13618,2 | 13519,2 | 99% |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 4374,8 | 4374,8 | 100% |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 5882,9 | 5783,9 | 98% |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 126,5 | 126,5 | 100% |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 2333,3 | 2333,3 | 100% |
| Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 900,7 | 900,7 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 518 от 11.11.2013 г. | Постановление № 544 от 14.11.2013 г., Постановление № 155 от 22.04.2014г., Постановление от 10.06.2014г. № 324, Постановление от 01.10.2014г. № 498, Постановление от 22.12.2014г. № 739 | 14641,0 | 13608,1 | 93% |
| ИТОГО |  |  | 330 112,8 | 316 348,3 | 96% |

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 513 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, в целях создания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.

Изменения и дополнения в муниципальную программу внесены Постановлениями администрации: от 21.11.2013г. № 552, от 22.04.2014г. № 157, от 05.08.2014г. № 370, от 01.10.2014г. № 493, от 22.12.2014г. № 734.

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2014 год были выполнены мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

Выполнение всех плановых мероприятий составило 100%.

За 2014 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 12341,6 тыс.руб., что составляет 3,5% расходной части бюджета. Исполнено за 2014 год – 11941,5 тыс.руб. или 97% утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  2014 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 20 | 22 | 110% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 31 | 47 | 152% |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | количество человек в % соотношении от общей численности данной категории населения | 2 | 3 | 150% |

Выполнение плана мероприятий

за период:  2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 11891,5 | 11498,5 | 97% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 450,1 | 443,0 | 98,4% |
|  | ИТОГО | 12341,6 | 11941,5 | 97% |

Оценка результативности реализации Программы за 2014 год:

- Индекс результативности Программы:

Пфit     22+47+3

Рit = ------ = ---------- = 1,4

Ппit      20+31+2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1,4 х 100 = 140

M                       1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 140

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 144,3

St                   97

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год»  составила 144,3 %- эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2014 год:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз/Чн х 100%, где

Д – доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ) и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации.

Чз= 2283 человека

Чн= 10297 человек

Д= 2283/10297х100%, где

Д= 22%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2014 году составила 22%, что превышает на 2% от запланированного показателя (запланировано 20%).

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Д=Чз/Чо х 100%,  где

Д - доля обучающихся и студентов, занимающихся ФКиС

Чз – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Чо - численность обучающихся и студентов.

Чз= 753 человека

Чо= 1 594 человек

Д= 753/1594х100%, где

Д= 47%

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2014 году составила 47%, что превышает на 16% от запланированного показателя (запланировано 31%).

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Д=Чз/Чи х100%, где

Д - доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);

Чи - численность инвалидов согласно данных комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

Чз=   25 человек

Чи= 835 человек

Д= 25/835х100%, где

Д= 3 %

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2014 году составила 3%, что превышает на 1% от запланированного показателя (запланировано 2%).

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты все запланированные результаты, что привело к увеличению вовлечения различных групп населения МО Сосновского СП в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов Приозерского района в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, курирующий вопросы культуры и спорта: Дементьева С.Е.

тел. (8-813-79) 62-270

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение на 2014 год»

Муниципальная программа «Развитие культуры  в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 01.11.2012г. № 474 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений культуры, в целях повышения роли учреждений культуры поселения в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения, развития и укрепления благоприятных экономических и организационных условий для самореализации различных категорий населения поселения в области культуры, а также совершенствованию оплаты труда в бюджетном секторе - на обеспечение выполнения майских Указов Президента – на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работников учреждений культуры (выполнение «дорожной карты»). По сравнению с 2013 годом средняя заработная плата работников учреждений культуры в поселении увеличилась на 13% и составила 19667 рублей.

Изменения и дополнения в муниципальную программу внесены Постановлениями администрации: от 22.04.2014г. № 156, от 05.08.2014г. № 371, от 01.10.2014г. № 494, от 22.12.2014г. № 735.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год»  состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2014 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Выполнение всех плановых мероприятий составило 100%.

За 2014 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 27324,1 тыс.руб., что составляет 8% расходной части бюджета. Исполнено за 2014 год – 26537,2 тыс.руб. или 97% утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: 2014 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44 088 | 52 425 | 119% |
| 2 | Прирост количества посетителей | % | 100.2 | 109.83 | 110% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 165 | 165 | 100% |
| 2 | Прирост количества участников | % | 100,3 | 100,3 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 772 | 26 355 | 98,4% |
| 2 | Прирост количества посещений библиотеки | % | 100,2 | 100,2 | 100% |
| 3 | Количество книговыдачи | тыс.ед. | 75,8 | 67,5 | 89% |
| 4 | Количество приобретённых книг | экз. | 2250 | 2517 | 112% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: 2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 16867,8 | 16147,3 | 95,7% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 398,6 | 398,6 | 100% |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1970,5 | 1947,3 | 98,8% |
|  | ИТОГО | 19236,9 | 18493,2 | 96% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 4037,7 | 4036,9 | 100% |
|  | ИТОГО | 4037,7 | 4036,9 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 2837,6 | 2836,2 | 100% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 1211,9 | 1170,9 | 96,6% |
|  | ИТОГО | 4049,5 | 4007,1 | 99% |
|  | Итого по муниципальной программе | 27324,1 | 26537,2 | 97% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2014 год.

  - Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit        52425

Рit = ------ = --------- = 1,19

Ппit         44088

1.2.   Прирост количества посетителей (%):

Пфit    100,2

Рit = ------ = -------= 1

Ппit     100,2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,19+1 х 100 = 110

M                              2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               110

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 115%

St                96

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 115% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

  - Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit        165

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit         165

1.2.   Прирост количества участников:

Пфit    100,3

Рit = ------ = -------= 1

Ппit     100,3

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1+1 х 100 = 100

M                          2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

  - Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

    - Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретённых книг (ед.):

Пфit        96372

Рit = ------ = ----------- = 0,92

Ппit         104822

1.2.   Прирост количества посещений библиотеки (%):

Пфit    100,2

Рit = ------ = -------= 1

Ппit     100,2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,92+1 х 100 = 96

M                              2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               96

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 97%

St                99

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 97% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2014 год:

1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

1.1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед.) - отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2014 год в поселении муниципальными учреждениями культуры было проведено 454 культурно-досуговых мероприятий. За аналогичный период 2013 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 453 культурно-досуговых мероприятий. Увеличение составило 1 мероприятие.

мероприятий к 2013 году составил: 454 – 1 *100% = 0,2% (запланировано 1%)

453

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2014 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 52425 человека. За аналогичный период 2013 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 44000 человека. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в 2014 году по сравнению с 2013 составило 8425 человек.

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2013 году составил:

52425 – 1 *100% = 19% (запланировано 0,2%)

44000

Достижение вышеуказанных показателей подпрограммы позволило поддержать сохранение культурного и исторического наследия (фондов), расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений поселения.

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

2.1. Увеличение количества участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества.

В 2014 году количество участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества составило 165 человек. За аналогичный период 2013 года количество участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества составило 160 человек. Увеличение количества участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества в 2014 году по сравнению с 2013 составило 5 человек.

Прирост количества участников образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества муниципального казённого учреждения культуры «Сосновский Дом творчества» к 2013 году составил:

165 – 1 *100% = 3,1% (запланировано 0,3%)

160

Достижение вышеуказанных показателей подпрограммы осуществлено в связи с созданием и поддержанием необходимых условий для функционирования народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества муниципального казённого учреждения культуры «Сосновский Дом творчества», что в конечном итоге позволило выполнить основные задачи данной подпрограммы - создание условий для эстетического развития населения в поселении и привлечение наибольшего количества населения к творческой деятельности.

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

3.1. Увеличение количества посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году (%) - является одним из целевых ориентиров развития библиотечного обслуживания, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

В 2014 году количество посещений библиотеки составило 26355 человек. За аналогичный период 2013 года количество посещений библиотеки составило 26719 человек. Уменьшение посещений библиотеки составило 364 человека или 1% (запланировано на 2014 год – 26772 человека).

3.2. Количество книговыдач (тыс.ед.) - целевой ориентир развития библиотечного дела, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

В 2014 году количество книговыдач составило 67,5 тыс.ед. За аналогичный период 2013 года количество книговыдач составило 75,6 тыс.ед. Уменьшение книговыдач составило 8,1 тыс.ед. или 0,9% (запланировано на 2014 год – 75,8 тыс.ед.).

Отклонение от выполнения плановых показателей 3.1, 3.2 в сторону уменьшения связано со следующими причинами:

1.Снижени показателей вызвано общим снижением интереса к чтению, как средству саморазвития личности.

2. Среднее возрастное поколение выбыло в связи с тем, что  занято трудовой деятельностью.

3. Читатели переключились на чтение электронных книг, в связи с большей возможностью получить желаемую книгу без финансовых и временных затрат на посещение библиотеки.

4. Учащаяся молодежь не находит в фондах библиотеки поселения специальную учебную литературу и пользуется библиотеками своих учебных заведений.

5. Всеобъемлющий охват сетью Интернет отвлекает от чтения книг, всю нужную информацию большая часть потенциальных пользователей библиотеки находит в  сети Интернет.

6. В детской библиотеке так же произошло некоторое снижение. Причины следующие:

- большая загруженность детей в школе;

- загруженность детей во внешкольное время (кружки, спортивные секции, музыкальная школа и т.д.);

- свои книги дома;

- «интернет зависимость».

3.3. Количество приобретённых книг (экз.) - характеризует объемы обновляемости библиотечных фондов.

В 2014 году количество приобретённых книг составило 2517 экз. За аналогичный период 2013 года количество приобретённых книг составило 2175 экз. Увеличение приобретённых книг в 2014 году по сравнению с 2013 составило 342 экз. или 1%.

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, курирующий вопросы культуры и спорта: Дементьева С.Е.

тел. (8-813-79) 62-270

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 519 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целях обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, на мероприятия по развитию инженерной и социальной инфраструктуры согласно 105-оз.

Изменения и дополнения в муниципальную программу внесены Постановлениями администрации: от 22.04.2014г. № 158, от 05.08.2014г. № 372, от 01.10.2014г. № 495, от 22.12.2014г. № 736,  от 13.02.2015г. № 82.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014год» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

На 2014 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 91,7 м²;

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 1 ед.;

2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов – 12 мес.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2014 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

- Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 821,26 м²;

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 1 ед.;

2. Строительство объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

1. Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах – 2 ед.

За 2014 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 44187,8 тыс.руб., что составляет 13,2% расходной части бюджета. Исполнено за 2014 год – 38898,5 тыс.руб. или 88 % утвержденного плана.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» составило 100%.

Общее выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» составило 48,2% по следующим причинам:

1. Выполнение плановых мероприятий по подготовке проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры составило 4,1% в связи с тем, что срок выполнения работ по муниципальному контракту 01.06.2015 год. Неиспользованные средства субсидии возвращены в областной бюджет.

2. Выполнение плановых мероприятий по строительству объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры составило 90,3% в связи с экономией средств по результатам аукциона. Неиспользованные средства субсидии возвращены в областной бюджет.

Общее выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» составило 98,3%.

Достижение целевых показателей

за период:  2014 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 821,26 | 821,26 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | --- | --- |
| 2. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» |
| 3. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 2 | 2 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 33581,2 | 33581,2 | 100% |
|  | ИТОГО | 33581,2 | 33581,2 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 4981,3 | 204,5 | 4,1% |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 5207,7 | 4702,2 | 90,3% |
|  | ИТОГО | 10189,0 | 4906,7 | 48,2% |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 417,6 | 410,6 | 98,3% |
|  | ИТОГО | 417,6 | 410,6 | 98,3% |
|  | Итого по муниципальной программе | 44187,8 | 38898,5 | 88% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2014 год

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Расселенная площадь (м²):

Пфit        821,26

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         821,26

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1  х 100 = 100

M                       1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году составила 100%  - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году»:

- Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (ед.):

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ----

Ппit      1

1.2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit     100

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 50

M                       2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               50

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 103,7%

St               48,2

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» составила 103,7% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году»:

1.Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество отремонтированных жилых помещений (ед.):

Пфit      2

Рit = ------ = --- = 1

Ппit       2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                     1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 101,7%

St               98,3

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» составила 101,7% -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2014 год:

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

- Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

- Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда.

- Ремонт жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

Основным показателем выполнения Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в 2014 году является количество переселенных в 2014 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения подпрограммы:

расселенная площадь – 91,7  квадратных метров;

количество расселенных помещений - 3 единицы (пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12);

количество переселенных граждан - 19 человек.

За период реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2014 году достигнуты целевые показатели подпрограммы:

расселенная площадь – 821,26  квадратных метров;

количество расселенных помещений - 23 единицы (дер. Сненгиревка, ул. Центральная, д. 23; пос. Сосново, ул. Никитина, д.8; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 1; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 2; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 3; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 4; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 5; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 6; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 7; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12, кв. 8; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 8, кв. 3; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 8, кв. 4; д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 22; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 18; пос. Сосново, ул. Лесная, д. 18; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 1; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 2; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 3; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 4; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 5; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 6; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 7; пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 8.);

количество переселенных граждан - 67 человек.

Реализация Подпрограммы 1 позволила:

1. Ликвидировать 821,26 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2008 года, что в 8,9 раз больше запланированного показателя 91,6 м²;

2. количество расселенных помещений составило 23 единицы, что в 7,7 раза больше запланированного показателя 3 единицы;

3. Обеспечить пригодным для проживания жильем 67 человек, что в 3,5 раза больше запланированного показателя 19  человек.

В итоге реализации Подпрограммы 1 осуществлено:

выполнение обязательств муниципального образования государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

улучшение состояния здоровья населения.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными показателями выполнения Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в 2014 году являются:

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения подпрограммы:

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 1 ед.

2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 100 %.

Целевой показатель подпрограммы «Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры» - квартала жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново не выполнен в полном объеме в связи с тем, что срок завершения работ по МК – 01.06.2015г.

Целевой показатель подпрограммы «Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры» - строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - строительство дороги, системы водоснабжения массива индивидуального жилищного строительства по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново, ул.Ладожская – техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры выполнен на 100 %, работы выполнены в срок, в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом.

В результате строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых  семей и в соответствии с областным законом от 14.10.08 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» до технически исправного состояния позволило обеспечить население поселения качественной инфраструктурой и предоставления коммунальных услуг в полном объеме.

Основным показателем выполнения Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» доля  отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах:

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;

Котр. – количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, согласно данных жилищного отдела;

Ктр – количество жилых помещений в многоквартирных жилых домах, требующих ремонта, согласно данных жилищного отдела;

Котр.= 2 ед.

Ктр.= 2 ед.

Д= 2/2х100%

Д= 100%

Доля отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в 2014 году составила 100%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

В результате выполнения Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году» в 2014 году были достигнуты результаты:

-обеспечение  безопасности и комфортности проживания граждан.

- cнижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- снижение физического износа многоквартирных домов

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и обеспечение сохранности жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 3 заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты обозначенные цели и задачи на 2014 год:

- Переселение граждан из аварийного фонда и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

- Обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей согласно 105-оз.

3. Обеспечение  безопасности и комфортности проживания граждан и снижение физического износа многоквартирных домов.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н.В.

тел. (8-813-79) 61-382

Подпись_______________________

Специалист по жилищной политике администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение Смирнова Н.А.

тел. (8-813-79) 61-830

Подпись_______________________

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское

сельское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2014 год»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 516 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 22.04.2014г. № 154, от 05.08.2014г. № 373, от 01.10.2014г. № 496, от 22.12.2014г. № 737, от 13.02.2015г. № 83.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2014 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Первомайская – 600 п.м.;

- Установка общедомовых счетчиков учета тепла – 3 ед.;

- Обследование артезианской скважины №1 – 1 ед.;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Дорожная, водоотведения – 600 п.м.;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Пушкинская – 700 п.м.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Разработка проектной документации газопроводов распределительных д. Кривко, д. Снегиревка – 2 ед.;

- Строительство газопроводов распределительных  п. Сосново, д. Иваново, п.платформа 69 км. – 100%

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Строительство КОС д. Снегиревка – 100%

- Строительство канализационной насосной станции ул.Лесная – 1 ед.;

- Строительство артезианской скважины ул. Зеленая горка – 1 ед.;

- Строительство КОС Пос.пл.69 км – 30%

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново – 1 ед.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2014 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Установка узла учета тепловой энергии в многоквартирных домах № 9, 11, 13 ул. Связи п. Сосново - 3 шт.

2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Пушкинская – 700 п.м.;

3. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Дорожная п.Сосново, ул. Фестивальная д.Кривко - 2618 п.м.;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Разработка проектно-сметной документации по объекту распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения населенных пунктов  п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км., д.Снегиревка, д. Кривко - 2 ед.

2. Строительство распределительного газопровода п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км., д.Снегиревка - техническая готовность объекта 100%;

3. Строительство распределительного газопровода  д. Кривко - техническая готовность объекта 100%;

4. Разработка проектно-сметной документации  СМР по объекту Газопровод ввод к ГУ, расположенного по адресу п.Сосново ул.Академическая – 1 ед.

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»

1. Строительство КОС д. Снегиревка - техническая готовность объекта 60%;

2. Строительство КОС п.Сосново – 100%;

3. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Фестивальная дер.Кривко - 1024 п.м.;

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 12 ед.

2. Ремонт бани п. Сосново - 1 ед.

За 2014 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 218000,1 тыс.руб., что составляет 62,3% расходной части бюджета. Исполнено за 2014 год – 211843,8 тыс.руб. или 63% утвержденного плана.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения» составило 100%.

Общее выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения» 97,5%, в связи с тем, что срок выполнения работ по строительству объекта распределительного газопровода д.Снегиревка – 12.02.2015 года.

Общее выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение» составило 86,7% в связи с тем, что к оплате не предоставлены надлежащим образом оформленный комплект документов.

Общее выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» составило 100%.

Достижение целевых показателей

за период: 2014 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Установка общедомовых счетчиков | шт. | 3 | 3 | 100% |
| 1.2. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту ул.Дорожная п.Сосново, ул.Фестивальная д.Кривко | п.м. | 2618 | 2618 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту (ул.Пушкинская) | п.м. | 700 | 700 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Количество проектной документации распределительных газопроводов д. Кривко, д. Снегиревка | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2.2. | Техническая готовность объекта распределительный газопровод п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км, д.Снегиревка | % | 100 | 90 | 90% |
| 2.3. | Техническая готовность объекта распределительный газопровод д. Кривко | % | 100 | 100 | 100% |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации СМР по объекту Газопровод ввод к ГУ, расположенного по адресу п.Сосново ул.Академическая | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Техническая готовность объекта КОС д. Снегиревка | % | 100 | 60 | 60% |
| 3.2. | Техническая готовность объекта КОС п. Сосново | % | 100 | 100 | 100% |
| 3.3. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту (ул.Фестивальная д.Кривко) | п.м. | 1024 | 1024 | 100% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | 24 | 100% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново | ед. | 1 | 1 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Установка общедомовых счетчиков | 83,0 | 83,0 | 100% |
| 1.2. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту ул.Дорожная п.Сосново, ул.Фестивальная д.Кривко | 16228,2 | 16149,2 | 99,5% |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту (ул.Пушкинская) | 500,0 | 500,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 16811,2 | 16732,2 | 99,5% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Разработка проектной документации газопроводов распределительных д. Кривко, д. Снегиревка | 9582,8 | 9582,0 | 100% |
| 2.2. | Строительство распределительного газопровода п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км, д. Снегиревка | 126856,4 | 126856,4 | 100% |
| 2.3. | Строительство распределительного газопровода д. Кривко | 13000,0 | 13000,0 | 100% |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации СМР по объекту Газопровод ввод к ГУ, расположенного по адресу п.Сосново ул.Академическая | 61,0 | 61,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 149500,2 | 149499,4 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Строительство КОС д. Снегиревка | 39292,5 | 35353,6 | 90% |
| 3.2. | Строительство КОС п. Сосново, д. Кривко | 5707,5 | 3569,9 | 62,5% |
| 3.3. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Фестивальная д.Кривко | 3496,9 | 3496,9 | 100% |
|  | ИТОГО | 48496,9 | 42420,4 | 87,5% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2374,2 | 2374,2 | 100% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново | 817,6 | 817,6 | 100% |
|  | ИТОГО | 3191,8 | 3191,8 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 218000,1 | 211843,8 | 97,2% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2014 год:

  - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Мероприятия по установке общедомовых счетчиков (ед.):

Пфit     3

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     3

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit       3318

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       3318

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                     2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,5%

St                99,5

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения» составляет 100,5% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество проектной документации распределительных газопроводов (ед.)

Пфit       3

Рit = ------ = --- = 1

Ппit       3

1.2. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      190

Рit = ------ = ------ = 0,95

Ппit      200

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1+0,95 х 100 = 97,5

M                         2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                97,5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 97,5%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения» составляет 97,5% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      160

Рit = ------ = ------ = 0,8

Ппit       200

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit       1024

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       1024

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1,8 х 100 = 90

M                      2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                90

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 102,9%

St                87,5

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение» составляет 102,9% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

Пфit      24

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      24

1.2. Кап ремонт  бани (ед.):

Пфit        1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit        1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   2 х 100 = 100

M                      2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания  муниципального образования Сосновское сельское поселение» составляет 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2014 год:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Доля установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах от общего количества узлов учета тепловой энергии подлежащих установке в многоквартирных домах - %

2. Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

1. Доля домовладений и квартир, имеющих техническую возможность газификации в результате  реализации проекта - %

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение»

1. Техническая готовность объекта - %;

2. Доля отремонтированных  сетей системы холодного водоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой - %.

2. Доля отремонтированных бань от общего количества бань, подлежащих ремонту - %;

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Доля установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах от общего количества узлов учета тепловой энергии подлежащих установке в многоквартирных домах - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах;

Котр. – установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, согласно данных жилищного отдела;

Ктр – количество узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, требующих установки, согласно данных жилищного отдела;

Котр.= 3 ед.

Ктр.= 3 ед.

Д= 3/3х100%

Д= 100%

Доля установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах в 2014 году составила 100%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

2. Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения;

Котр. – количество сетей системы холодного водоснабжения отремонтированных от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей системы холодного водоснабжения требующих ремонта от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр.= 3318 п.м.

Ктр.= 4243 п.м.

Д= 3318/4243х100%

Д = 78%

Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения в 2014 году составила 78%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

1. Доля домовладений и квартир, получивших техническую возможность газификации в результате  реализации проекта %:

1.1. Доля домовладений, получивших техническую возможность газификации;

имеющих техническую возможность газификации в результате  реализации проекта %

Д = Кп./ Ки. х 100%  где,

Д – доля домовладений, получивших техническую возможность газификации;

Кп. – количество домовладений, получивших техническую возможность газификации;

Ки. – количество домовладений, имеющих техническую возможность газификации;

Кп.= 2626 ед.

Ки.= 3176 ед.

Д= 2626/3176х100%

Д = 83%

Доля домовладений, получивших техническую возможность газификации в 2014 году составила 83% от планового показателя на конец завершения строительства (запланировано 100%).

1.2. Доля квартир, получивших техническую возможность газификации в результате  реализации проекта %

Д = Кп./ Ки. х 100%  где,

Д – доля квартир, получивших техническую возможность газификации;

Кп. – количество квартир, получивших техническую возможность газификации;

Ки. – количество квартир, имеющих техническую возможность газификации;

Кп.= 1830 ед.

Ки.= 2549 ед.

Д= 1830/2549х100%

Д = 72%

Доля квартир, получивших техническую возможность газификации в 2014 году составила 72% от планового показателя на конец завершения строительства (запланировано 100%).

1.3. Доля построенных газопроводов в населенных пунктах поселения в результате  реализации проекта %

Д = Кп./ Кз. х 100%  где,

Д – доля построенных газопроводов в населенных пунктах поселения;

Кп. – протяженность построенных газопроводов в населенных пунктах поселения;

Кз. – протяженность запланированных к постройке газопроводов в населенных пунктах поселения;

Кп.= 70175,8 м.

Кз.= 72541,6 м.

Д= 70175,8/72541,6х100%

Д = 97%

Доля построенных газопроводов в населенных пунктах поселения в 2014 году составила 97% от планового показателя на конец завершения строительства (запланировано 100%).

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение».

3.1. Техническая готовность объекта - %;

Целевой показатель мероприятий данной подпрограммы - техническая готовность объекта (%) выполнен в соответствии с запланированными показателями:

1. Строительство КОС д. Снегиревка техническая готовность объекта 90%;

2. Строительство КОС п.Сосново – техническая готовность объекта 100%.

Работы по вышеуказанным объектам выполнены в срок, в объеме в соответствии с муниципальным контрактом.

3.2. Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения;

Котр. – количество сетей системы холодного водоснабжения отремонтированных от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей системы холодного водоснабжения требующих ремонта от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр.= 1024 п.м.

Ктр.= 4243 п.м.

Д= 1024/4243х100%

Д = 24%

Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения в 2014 году составила 24%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой - %.

Д = Чпр./Чн х 100%  где,

Д – доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения;

Чпр. – численность населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения (согласно статистических отчетов юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги).

Чн – численность населения.

Чпр.= 24920 человек

Чн=10297 человек

Д= 24920/10297х100%

Д= 242%

Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой, в 2014 году составила 242%, что превышает на 5% показателя 2013 года (Д= 24352/10297х100%=237%).

2. Доля отремонтированных бань от общего количества бань, подлежащих ремонту - %;

Д = Чотр./Чб. х 100%  где,

Д – доля отремонтированных бань;

Чотр. – число отремонтированных бань

Чб. – число бань, подлежащих ремонту.

Чотр.= 1 ед.

Чб.= 1 ед.

Д= 1/1х100%

Д= 100%

Доля отремонтированных бань от общего количества бань, подлежащих ремонту в 2014 году  составила 100%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

В соответствии с целями и задачами данной подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность - обеспечение населения качественной питьевой водой в требуемых объемах.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы выполнена основная задача - повышение качества систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и достигнуты промежуточные результаты - развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации.

В результате выполнения Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» в 2014 году были достигнуты результаты:

- выполнены мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечено бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение газоснабжения населения МО Сосновское сельское поселение;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения позволило снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволило устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшило экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете привело к улучшению уровня жизни населения в поселении.

Социальная эффективность от реализации Программы заключается:

- в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- в обеспечении экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- в обеспечении населения качественными бытовыми услугами;

- в обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газификация населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н.В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 517 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного года в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 22.04.2014г. № 153, от 05.08.2014г. № 374, от 01.10.2014г. № 497, от 22.12.2014г. № 738.

На 2014 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт уличного освещения ул.Никитина-Строителей – 220 п.м.;

- Благоустройство и озеленение:

  - Сбор и вывоз  ТБО – 8950,0 м³;

  - Санитарная очистка территории – 450 м²;

  - Окос травы на  территории поселения – 300 м²;

  - Озеленение (содержание газонов, цветников) – 40 м²;

  - Снос сухостойных и аварийных деревьев – 15 ед.;

  - Развитие части территории – 4 ед.;

- Прочие мероприятия по благоустройству

3.1. Прочие мероприятия по благоустройству – 2 ед.;

- Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 2250 м³;

  - Устройство, ограждение контейнерных площадок – 3 ед.;

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2014 год были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1. Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.2. Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.3. Ремонт уличного освещения ул.Связи – ул. Никитина – 220 п.м.

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 8950,0 м³;

2.2. Санитарная очистка территории – 221 м²;

2.3. Окос травы на  территории поселения – 300 м²;

2.4. Озеленение (содержание газонов, цветников) – 40 м²;

2.5. Устройство, ограждение контейнерных площадок – 3 ед.;

2.6. Развитие части территории – 4 ед.;

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

3.1. Прочие мероприятия по благоустройству – 2 ед.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

4.1. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 2250 м³;

4.2. Снос сухостойных и аварийных деревьев – 15 ед.;

4.3. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

За 2014 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 13618,2 тыс.руб., что составляет 3,9% расходной части бюджета. Исполнено за 2014 год – 13519,2 тыс.руб. или 99% утвержденного плана.

Выполнение плановых мероприятий «Уличное освещение», «Прочие мероприятия»,  «Мероприятия по охране окружающей среды» составило 100%.

Общее выполнение плановых мероприятий «Благоустройство и озеленение» составило 98,5% в связи с сокращение площади санитарной очистки территории поселения.

Достижение целевых показателей

за период:  2014 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.2. | Количество месяцев по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 220,0 | 220,0 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 8950,0 | 8950,0 | 100% |
| 2.2. | Площадь территории по санитарной очистке территории | м² | 450 | 221 | 49,1% |
| 2.3. | Площадь территории по окосу травы на территории поселения | м² | 300 | 300 | 100% |
| 2.4. | Площадь территории по содержанию газонов, цветников | м² | 40 | 40 | 100% |
| 2.5. | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 3 | 3 | 100% |
| 2.6. | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории | ед. | 4 | 4 | 100% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 2250 | 2250 | 100% |
| 4.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 15 | 15 | 100% |
| 4.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 3 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 1375,8 | 1375,8 | 100% |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 2800,0 | 2800,0 | 100% |
| 1.3. | Ремонт сетей уличного освещение ул.Связи – ул. Никитина | 199,0 | 199,0 | 100% |
|  | Итого | 4374,8 | 4374,8 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз ТБО | 4786,8 | 4786,8 | 100% |
| 2.2. | Санитарная очистка территории | 196,0 | 97,0 | 49,5% |
| 2.3. | Окос травы на территории поселения | 297,0 | 297,0 | 100% |
| 2.4. | Озеленение (содержание газонов, цветников) | 94,9 | 94,9 | 100% |
| 2.5. | Устройство, ограждение контейнерных площадок | 283,0 | 283,0 | 100% |
| 2.6. | Развитие части территории | 1125,9 | 1125,9 | 100% |
|  | Итого | 6783,6 | 6684,6 | 98,5% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | 126,5 | 126,5 | 100% |
|  | Итого | 126,5 | 126,5 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 1948,3 | 1948,3 | 100% |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 99,9 | 99,9 | 100% |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 285,1 | 285,1 | 100% |
|  | Итого | 2333,3 | 2333,3 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 13618,2 | 13519,2 | 99,3% |

Оценка результативности реализации Программы за 2014 год в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1. Индекс результативности мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      45000+45000+220

Рit = ------ = ----------------------- = 1

Ппit      45000+45000+220

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                       1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по площади (м²):

Пфit      221+300+40       561

Рit = ------ = ---------------- =  ----- = 0,7

Ппit      450+300+40        790

1.2. по объему (м³):

Пфit      8950

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      8950

1.3. по количеству (ед.):

Пфit      4+3

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      4+3

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2,7 х 100 = 90

M                        3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 90

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 91,4%

St                 98,5

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 91,4% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

3. «Прочие мероприятия»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по площади территории (м²):

Пфit      2

Рit = ------ = -- =  1

Ппit      2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                       1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit      2250

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       2520

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды (ед.):

Пфit       15+3

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       15+3

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2х 100 = 100

M                       2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по показателю - критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К фв должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 7728 11351 | : | 15671,9 11230 | ) х 100% = 0,68:1,39*100%= 49% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В результате реализации мероприятий программы в 2014 год достигнуты поставленные цели и задачи:

- созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха, проживания  населения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

- приведены в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н.В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2014 год»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 518 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного года в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 14.11.2013г. № 544, от 22.04.2014г. № 155, от 10.07.2014г. № 324, Постановление от 01.10.2014г. № 498, Постановление от 22.12.2014г. № 739.

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 4645 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 2100,0 м².

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2014 год были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 15946,4 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 1632 м².

Выполнение всех плановых мероприятий составило 100%.

За 2014 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 14641,0 тыс.руб., что составляет 4,2% расходной части бюджета. Исполнено за 2014 год – 13608,1 тыс.руб. или 93% утвержденного плана.

Выполнение мероприятия «Содержание автомобильных дорог» составило 100%.

Общее выполнение мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог», «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» составило 91%, в связи с оплатой работ за счет местного бюджета (отсутствие поступления акцизов из областного бюджета) и поступлением  конце года запланированной суммы акцизов из областного бюджета, что привело к увеличению направленных ассигнований на оплату работ.

Достижение целевых показателей

за период:  2014 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 8850 | 8850 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 15946,4 | 15946,4 | 100% |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 1632,0 | 1632,0 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2014 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 3284,0 | 3280,1 | 100% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 9261,2 | 8907,5 | 96,2% |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2095,8 | 1420,5 | 67,8% |
|  | Итого по муниципальной программе | 14641,0 | 13608,1 | 93% |

Оценка результативности реализации Программы за 2014 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit         8850

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         8850

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit     15946,4

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit       15946,4

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м²):

Пфit        1632,0

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit        1632,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3 х 100 = 100

M                      3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 107,5%

St                   93

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» составила 107,5% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 13608,1 11351 | : | 18879,3 11230 | ) х 100% = 1,2:1,7*100%= 71% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Сосновское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н. В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Ответственный за составление годового отчета:

Начальник финансово-экономического отдела 					     Гермонина Н.Н.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

23.03.2015г.