Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

за I квартал 2016 года.

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2016 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2016 год в поселении приняты 7 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно 95-ОЗ, 42-ОЗ).

На реализацию муниципальных программ в бюджете МО Сосновское сельское поселения на 2016 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 152627,3 тыс.руб., что составляет 79% всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения.

За I квартал 2016 года исполнение по муниципальных программах составило 16265,9 тыс.руб. или 11% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ

МО Сосновское сельское поселение за I квартал 2016 года.

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2016 год | Исполнено на 01.04.2016г | % исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 152627,3 | 16256,9 | 11% |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 9945,8 | 2216,1 | 22% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
|  | %% к общему объему | 6% | 14% |  |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 24617,1 | 4094,9 | 17% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
|  | %% к общему объему | 16% | 25% |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 16583,1 | 3008,4 | 18% |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 3780,0 | 595,7 | 16% |  |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 4254,0 | 490,8 | 12% |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 9515,1 | 103,6 | 1% |  |
|  | %% к общему объему | 6% | 0,6% |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 1904,0 | 50,0 | 3% | Срок реализации подпрограммы IV квартал 2016г. |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 7200,0 | 53,6 | 1% | Срок реализации подпрограммы II - IV квартал 2016г. |
| 3.3. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 250,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы IV квартал 2016г. |
| 3.4. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности" | 161,1 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы IV квартал 2016г. |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 87926,8 | 5672,2 | 6% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
|  | %% к общему объему | 58% | 35% |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 200,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы III - IV квартал 2016г. |
| 4.2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы | 3050,0 | 67,9 | 2% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
| 4.3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" | 80363,6 | 4664,5 | 6% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
| 4.4. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 4313,2 | 939,8 | 22% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 10350,0 | 2978,3 | 29% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
|  | %% к общему объему | 7% | 18% |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы | 4600,0 | 1795,5 | 39% |  |
| 5.2. | Благоустройство и озеленение | 4800,0 | 1182,8 | 25% |  |
| 5.3. | Прочие мероприятия по благоустройству | --- | --- | --- |  |
| 5.4. | Мероприятия по охране окружающей среды | 950,0 | 0,0 | --- |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 8722,5 | 1200,8 | 14% | Срок реализации программы 01.01.2016г.-31.12.2016г. |
|  | %% к общему объему | 6% | 7,4% |  |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 1550,0 | 0,0 | --- | Срок реализации программы III - IV квартал 2016г. |
|  | %% к общему объему | 1% | --- |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 1500,0 | 0,0 | --- |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования | 50,0 | 0,0 | --- |  |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 01.04.2016 года

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2016 год | Исполнено на 01.04.2016 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 821 от 02.12.2015г | Постановление № 911 от 28.12.2015г | 9945,8 | 2216, | 22% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 822 от 02.12.2015г | Постановление № 912 от 28.12.2015г | 24617,1 | 4094,9 | 17% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" |  |  | 16583,1 | 3008,4 | 18% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" |  |  | 3780,0 | 595,7 | 16% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" |  |  | 4254,0 | 490,8 | 12% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 823 от 02.12.2015г |  | 9515,1 | 103,6 | 1% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 1904,0 | 50,0 | 3% |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  |  | 7200,0 | 53,6 | 1% |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  | 250,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности" |  |  | 161,1 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 824 от 02.12.2015г | Постановление № 135 от 01.04.2016г | 87926,8 | 5672,2 | 6% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  | 200,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" |  |  | 3050,0 | 67,9 | 2% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" |  |  | 80363,6 | 4664,5 | 6% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |  |  | 4313,2 | 939,8 | 22% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 825 от 02.12.2015г | Постановление № 915 от 28.12.2015г | 10350,0 | 2978,3 | 29% |
| Уличное освещение |  |  | 4600,0 | 1795,5 | 39% |
| Благоустройство и озеленение |  |  | 1800,0 | 1182,8 | 25% |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |  | 950,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 826 от 02.12.2015г | Постановление № 83 от 24.02.2016г | 8722,5 | 1200,8 | 14% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 827 от 02.12.2015г | Постановление № 113 от 15.03.2016г | 1550,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |  |  | 1500,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования |  |  | 50,0 | 0,0 | --- |
| ИТОГО |  |  | 152627,3 | 16265,9 | 11% |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена Постановлением администрации от 02.12.2015г. № 821 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение квартала в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации 28.12.2015г. № 911.

Срок реализации программы на 2016 год - 01.01.2016г.-31.12.2016г.

На 2016 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 9945,8 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 2216,1 тыс.руб., или 22% от утвержденного плана.

За I квартал 2016 года объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили  2216,1 тыс.руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 2143,8 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 72,3 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 24 | 22 | 92% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 35 | 32 | 91% |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 9545,8 | 2143,8 | 23% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 400,0 | 72,3 | 18% |
|  | ИТОГО | 9945,8 | 2216,1 | 22% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2016 года:

- Индекс результативности Программы:

Пфit        54

Рit = ------ = ---------- = 0,9

Ппit        59

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,9 х 100 = 90

M                     1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 90

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 409%

St                  22

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2015-2017 годы»  составила 409% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Развитие культуры

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»  в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена Постановлением администрации от 02.12.2015г. № 822 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение квартала в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации 28.12.2015г. № 912.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

- Технологическое оснащение оборудованием зрительного зала и сцены здания МКУК КСК «Снегиревский»

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Срок реализации программы на 2016 год - 01.01.2016г.-31.12.2016г.

За I квартал 2016 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 24617,1 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 4094,9 тыс.руб., или 17% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44264 | 7825 | 18% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 173 | 165 | 95% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 825 | 6558 | 24% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 76 200 | 17781 | 23% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 2 400 | 23 | 1% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 15277,6 | 2858,8 | 19% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 655,5 | 0,0 | --- |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 500,0 | 149,6 | 30% |
| 4 | Технологическое оснащение оборудованием зрительного зала и сцены здания МКУК КСК «Снегиревский» | 150,0 | 0,0 | --- |
|  | ИТОГО | 16583,1 | 3008,4 | 18% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 3780,0 | 595,7 | 16% |
|  | ИТОГО | 3780,0 | 595,7 | 16% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 3210,0 | 370,1 | 12% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 1044,0 | 120,7 | 12% |
|  | ИТОГО | 4254,0 | 490,8 | 12% |
|  | Итого по муниципальной программе | 24617,1 | 4094,9 | 17% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2016 года:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       7825

Рit = ------ = --------- = 0,2

Ппit        44264

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,2 х 100 = 20

M                       1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               20

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 111%

St               18

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 111% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

  - Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       165

Рit = ------ = ------ = 0,9

Ппit        173

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,9х 100 = 90

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             90

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 562%

St              16

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 562% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

  - Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи (ед.):

Пфit        2439

Рit = ------ = ----------- = 0,2

Ппit        103025

1.2. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit        23

Рit = ------ = -------- = ---

Ппit        2400

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,2 х 100 = 10

M                       2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               10

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 83%

St                12

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 83% - эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2016 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 02.12.2015г. № 823 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

Подпрограмма 4. Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2016 году.

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 20,78 м²;

2. Снос аварийного фонда – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2016г.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 1 ед.;

2. Экспертиза, авторский и строительный надзор – 3 ед.;

3. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Срок реализации подпрограммы  - II - IV квартал 2016г.

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Ремонт жилых помещений – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2016г.

Подпрограмма 4. «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2016 году»:

1. Предоставляемая общая площадь жилого помещения – 2 м².

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2016г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 9515,1 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 103,6 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 20,78 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 год» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | --- | --- |
| 2. | Экспертиза, авторский и строительный надзор | ед. | 3 | 1 | 33% |
| 3. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 1 | --- | ---- |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2016 году» |
| 1. | Предоставляемая общая площадь жилого помещения | м² | 2 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 1854,0 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | 50,0 | 50,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 1904,0 | 50,0 | 3% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 год» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 500,0 | --- | --- |
| 2. | Экспертиза, авторский и строительный надзор | 2100,0 | 53,6 | 3% |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 4600,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 7200,0 | 53,6 | 1% |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1 | Ремонт жилых помещений | 250,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 250,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» |
| 1 | Предоставляемая общая площадь жилого помещения | 161,1 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 161,1 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 9515,1 | 103,6 | 1% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2016 года

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Расселенная площадь (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      20,78

1.1. Снос аварийного фонда (ед.):

Пфit        1

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =    1  х 100 = 50

M                      2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              50

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 5000

St               1

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, экспертиза, авторский и строительный надзор (ед.):

Пфit      1

Рit = ------ = ------ = 0,25

Ппit      4

1.2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,25 х 100 = 12,5

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              12,5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 1250

St               1

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество отремонтированных жилых помещений (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      ---

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St              ---

3. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2016 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.Предоставляемая общая площадь жилого помещения (м²):

Пфit     ---

Рit = ------ = --- = ---

Ппit      2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ----

M                   1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – IV квартал 2016 года.

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2016 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2016 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.12.2015г. № 824 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2016 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»;

4. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения от котельной «Лесхоз» п. Сосново – 1000 п.м.;

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы – 10200 п.м.

- Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

- Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

- Схема газоснабжения  п. Колосково -1 ед.

- Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 12 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Заречная,ул. Карельская п. Сосново - 100 п.м.;

- Капитальный ремонт участка сетей  водоотведения по ул. Урожайная д. Кривко; д. Снегиревка – 100 п.м.;

- Строительство КОС Пос.пл.69 км – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко – 2 ед.

Срок реализации муниципальной программы - 01.01.2016г.-31.12.2016г.

За I квартал 2016 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения» - не выполнены мероприятия в рамках подпрограмм в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2016 года.

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 3 ед.

Срок реализации мероприятий по муниципальной программе - 01.01.2016г.-31.12.2016г.

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»

1. Строительство КОС Пос.пл.69 км – 5%

Срок реализации мероприятий по муниципальной программе - 01.01.2016г.-31.12.2016г.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» (погашение кредиторской задолженности):

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 2 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко – 1 ед.

Выполнение мероприятий запланировано на период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 87926,8 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 5672,2 тыс.руб., или 6% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Количество погонных метров сетей подлежащих капитальному ремонту системы теплоснабжения от котельной «Лесхоз» п. Сосново | п.м. | 1000 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.м. | 10200 | --- | --- |
| 2.2. | Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково | ед. | 1 | --- | --- |
| 2.3. | Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково | ед. | 1 | --- | --- |
| 2.4. | Схема газоснабжения п. Колосково | ед. | 1 | --- | --- |
| 2.5. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | ед. | 12 | 3 | 25% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту ул. Заречная, ул. Карельская п. Сосново | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.2. | Количество погонных метров сетей водоотведения, подлежащих капитальному ремонту по ул. Урожайная д. Кривко; д. Снегиревка | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.3. | Техническая готовность объекта – строительство КОС Пос.пл.69 км | % | 70 | 12 | 17% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | 2 | 8% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | ед. | 2 | 1 | 5% |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения от котельной «Лесхоз» п. Сосново | 200,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 200,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 950,0 | --- | --- |
| 2.2. | Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково | 800,0 | --- | --- |
| 2.3. | Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково | 700,0 | --- | --- |
| 2.4. | Схема газоснабжения п. Колосково | 200,0 | --- | --- |
| 2.5. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | 400,0 | 67,9 | 17% |
|  | ИТОГО | 3050,0 | 67,9 | 2% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Заречная, ул. Карельская п. Сосново | 500,0 | --- | --- |
| 3.2. | Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Урожайная д. Кривко; д. Снегиревка | 500,0 | --- | --- |
| 3.3. | Строительство КОС Пос.пл.69 км | 79363,6 | 4664,5 | 6% |
|  | ИТОГО | 80363,6 | 4664,5 | 6% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 3313,2 | 339,8 | 10% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | 1000,0 | 600,0 | 60% |
|  | ИТОГО | 4313,2 | 939,8 | 22% |
|  | Итого по муниципальной программе | 87926,8 | 5672,2 | 6% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2016 года:

  - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Капитальный ремонт сетей тплоснабжения (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit     1000

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Экспертиза проекта, строительный контроль, схема газоснабжения, техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения (ед.)

Пфit     3

Рit = ------ = --- = 0,2

Ппit     15

1.2. Строительство распределительного газопровода п. Колосково (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      10200

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,2 х 100 = 10

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              10

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 500

St                2

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      12

Рit = ------ = ------ = 0,2

Ппit       70

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit       200

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,2 х 100 = 10

M                    2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               10

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 167

St                6

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

Пфit      2

Рit = ------ = ------ = 0,1

Ппit      24

1.2. Кап ремонт бани (ед.):

Пфit      1

Рit = ------ = ------ = 0,5

Ппit       2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,6 х 100 = 30

M                     2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              30

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 136

St                22

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – III-IV квартал 2016 года.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

муниципального образования Сосновское  сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.12.2015г. № 825 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение квартала в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации 28.12.2015г. № 915.

На 2016 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт сетей уличного освещения– 2590 п.м.;

  - Счетчики уличного освещения, подлежащие замене – 46 ед.;

- Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 17 940,8 м³;

2.2. Устройство, ограждение контейнерных площадок – 6 ед.;

- Мероприятия по охране окружающей среды:

3.1. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 5210,2 м³;

3.2. Снос сухостойных и аварийных деревьев – 45 ед.;

3.3. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

За I квартал 2016 года были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1.Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 4700,4 м³;

Мероприятия по охране окружающей среды не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на II - III квартал 2016 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 10350,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 20160 года – 2978,3 тыс.руб., или 29% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | --- | --- |
| 1.2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 2590,0 | --- | --- |
| 1.4. | Количество счетчиков уличного освещения, подлежащих замене | ед. | 46 | --- | --- |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 17940,8 | 4700,4 | 26% |
| 2.2. | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 6 | --- | --- |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 3.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 5210,2 | --- | --- |
| 3.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 45 | --- | --- |
| 3.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 1100,0 | --- | --- |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 3000,0 | 1795,5 | 60% |
| 1.3. | Ремонт сетей уличного освещение Лесной пер., ул.Тургенева-Лермонтова, Ленинградский пер., Типографский п.Сосново | 400,0 | --- | --- |
| 1.4. | Замена счетчиков уличного освещения | 100,0 | --- | --- |
|  | Итого | 4600,0 | 1795,5 | 39% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз ТБО | 4500,0 | 1182,8 | 25% |
| 2.2. | Устройство, ограждение контейнерных площадок | 300,0 | --- | --- |
|  | Итого | 4800,0 | 1182,8 | 25% |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 500,0 | --- | --- |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 100,0 | --- | --- |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 350,0 | --- | --- |
|  | Итого | 950,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 10350,0 | 2978,3 | 29% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2016 года в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      45000

Рit = ------ = ------------ =0,5

Ппit      92590,0

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,5 х 100 = 17

M                      3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                17

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 44%

St               39

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 44% - мероприятия реализуются неэффективно.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по объему (м³):

Пфit      ----

Рit = ------ = ----------- = ----

Ппit      17940,8

1.3. по количеству (ед.):

Пфit        ----

Рit = ------ = ---------- = ---

Ппit         6

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,3 х 100 = 15

M                      2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             15

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 60%

St              25

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 60% - эффективность реализации мероприятия более низкая по сравнению с запланированной.

3. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit       -----

Рit = ------ = ------- = ----

Ппit       5210,2

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды развитие части территории (ед.):

Пфit     -----

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit      48

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ----

M                    2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ----

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2016 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.12.2015г. № 826 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 24.02.2016г № 83.

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 4009,0 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 420,0 м².

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за I квартал 2016 года были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2016 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 8722,5 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 1200,8 тыс.руб., или 14% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 8850 | 8850 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 4009,0 | --- | --- |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 420,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 3400,0 | 1200,8 | 14% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 4322,5 | --- | --- |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1000,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 8722,5 | 1200,8 | 14% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2016 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit        8850

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         8850

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = ----------- = ---

Ппit     4009,0

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м²):

Пфit           ---

Рit = ------ = --------- = ----

Ппit        420,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 33

M                     3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  33

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 235,7

St                 14

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2016 года.

Муниципальная программа

«Устойчивое общественное развитие

в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2016 год»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.12.2016г. № 827 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост, а так же освобождение земель поселения от борщевика Сосновского.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 15.03.2016г № 113.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий";

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования».

На 2016 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий":

1.1. Ремонт подъезда и разворотной площадки для пожарной техники - 1 шт.;

1.2. Санитарная очистка территории – 780 м³

1.3. Количество отремонтированных дорог — 830 м²;

1.4. Количество приобретенных контейнерных площадок - 1 шт.;

1.5. Количество приобретенных ограждений — 250 м.п.;

1.6. Количество приобретенных бордюров — 250 м.п.;

1.7. Количество приобретенных урн — 4 шт.;

1.8. Ремонт постамента — 1шт;

1.9. Количество приобретенных досок объявлений - 1 шт.;

1.10. Количество приобретенного комплекта для пляжного волейбола, ворот для пляжного футбола — 3 шт;

1.11. Количество отремонтированных дорог — 600 м²;

1.12. Ремонт детского игрового комплекса — 1шт;

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»:

2.1. Освобождение от борщевика Сосновского - 20 га.

За I квартал 2016 года мероприятия по программе не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2016 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 1550,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2016 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Ремонт подъезда и разворотной площадки для пожарной техники | шт. | 1 | --- | --- |
| 1.2. | Санитарная очистка территории | м³ | 780 | --- | --- |
| 1.3. | Количество отремонтированных дорог | м² | 830 | --- | --- |
| 1.4. | Количество приобретенных контейнерных площадок | шт. | 1 | --- | --- |
| 1.5. | Количество приобретенных ограждений | п.м. | 250 | --- | --- |
| 1.6. | Количество приобретенных бордюров | п.м. | 250 | --- | --- |
| 1.7. | Количество приобретенных урн | шт. | 4 | --- | --- |
| 1.8. | Ремонт постамента | шт. | 1 | --- | --- |
| 1.9. | Количество приобретенных досок объявлений | шт. | 1 | --- | --- |
| 1.10. | Количество приобретенного комплекта для пляжного волейбола, ворот для пляжного футбола | шт. | 3 | --- | --- |
| 1.11. | Количество отремонтированных дорог | м² | 600 | --- | --- |
| 1.12. | Ремонт детского игрового комплекса | шт. | 1 | --- | --- |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | га | 20,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2016 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Ремонт подъезда и разворотной площадки для пожарной техники | 50,0 | 0,0 | --- |
| 1.2. | Санитарная очистка территории | 172,5 | 0,0 | --- |
| 1.3. | Количество отремонтированных дорог | 487,5 | 0,0 | --- |
| 1.4. | Количество приобретенных контейнерных площадок | 12,5 | 0,0 | --- |
| 1.5. | Количество приобретенных ограждений | 125,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Количество приобретенных бордюров | 37,5 | 0,0 | --- |
| 1.7. | Количество приобретенных урн | 12,5 | 0,0 | --- |
| 1.8. | Ремонт постамента | 75,0 | 0,0 | --- |
| 1.9. | Количество приобретенных досок объявлений | 2,5 | 0,0 | --- |
| 1.10. | Количество приобретенного комплекта для пляжного волейбола, ворот для пляжного футбола | 25,0 | 0,0 | --- |
| 1.11. | Количество отремонтированных дорог | 375,0 | 0,0 | --- |
| 1.12. | Ремонт детского игрового комплекса | 125,0 |  | --- |
|  | Итого | 1500,0 | 0,0 | --- |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского |  |  |  |
|  | Итого | 50,0 | 0,0 | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 1550,0 | 0,0 | --- |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2016 года:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий":

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Ремонт подъезда и разворотной площадки для пожарной техники, количество приобретенных контейнерных площадок, приобретенных урн, досок объявлений, комплекта для пляжного волейбола, ворот для пляжного футбола, ремонт постамента и ремонт детского игрового комплекса (шт.):

Пфit         ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         12

1.2. Ремонт дорог (м²):

Пфit    ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit     1430

1.3. Санитарная очистка территории (м³):

Пфit      ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      780

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    3

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St                 ---

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Освобождение от борщевика Сосновского (га):

Пфit         ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         20

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St                 ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2016 года.

Начальник финансово-экономического отдела 					     Гермонина Н.Н.

11.04.2016г.