

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2016 года № 388

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в постановление администрации 02.12.2015г. № 826 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |

В соответствии с 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов, администрация МО Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» и читать в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения:

2.1. в раздел 4 «Финансирование Программы» и читать в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Сосновское сельское поселение.

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 11270,3 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет – 4008,5 тыс.руб.

- местный бюджет – 7261,8 тыс.руб.»

2.2. в раздел 10 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» и читать в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению;

2.3. в раздел 11 «План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» и читать в соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению;

2.4. в раздел 12 «Целевые показатели муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» и читать в соответствии с Приложением № 4 к настоящему постановлению;

2.5. в раздел 13 «Перечень объектов муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» и читать в соответствии с Приложением № 5 к настоящему постановлению.

3. Постановление администрации от 25.05.2016г. № 221 «О внесении изменений в постановление от 02.12.2015г. № 823 «О внесении изменений в постановление администрации 02.12.2015г. № 826 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение А.Н. Соклаков

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1, отд. ЖКХ- 1, КСО -1

Приложение № 1

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 10.08.2016г. № 388

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по содержанию, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий МО Сосновское сельское поселение.  Правительство Ленинградской области |
| Мероприятия  муниципальной программы | 1. Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 2. Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" |
| Цели муниципальной программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, с целью сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| Задачи муниципальной программы | - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;  - снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;  -обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования; - повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;  - повышение комфортных условий проживания граждан  - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности дорог местного значения -100 %;  Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативного состояния – 5% |
| Показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог – п.м.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - м.кв.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - м.кв.  Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения - шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2016г. - 31.12.2016г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 11270,3 тыс. руб., в том числе:  - областной бюджет – 4008,5 тыс. руб;  - местный бюджет – 7261,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;  - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;  - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.  Показатели социально-экономической эффективности:  - создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2009г. № 45 **«**О долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» |

**4. Финансирование Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Сосновское сельское поселение.

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 11270,3 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 4008,5 тыс. руб.;

- местный бюджет – 7261,8 тыс. руб.

Приложение № 2

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 10.08.2016г. № 388

**10. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | |
|  | Всего: | 11270,3 | 11270,3 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 4008,5 | 4008,5 | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 7261,8 | 7261,8 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие  "Содержание автомобильных дорог" | | | | | |
|  | Всего: | 3939,5 | 3939,5 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3939,5 | 3939,5 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие  "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  и дворовых территорий" | | | | | |
|  | Всего: | 7330,8 | 7330,8 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 4008,5 | 4008,5 | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3322,3 | 3322,3 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 10.08.2016г. № 388

**11. План реализации**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **всего** | **3939,5** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 3939,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 3885,9 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 3885,9 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. 1.2. Повышение безопасности дорожного движения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 53,6 | --- | --- |
| Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 53,6 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2. Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий"** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **всего** | **7330,8** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 4008,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 3322,3 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | **6330,8** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 4008,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2322,3 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Ремонт участка дороги по ул. Майская от контейнерной площадки +180м, д.Снегиревка |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1075,81898 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 800,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 275,81898 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.2. Ремонт участка дороги по ул. Урожайная от пересечения с автомобильной дорогой Орехово-Сосново-Кривко-Петяярве до д. №7 д.Кривко |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 473,6 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 473,6 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.3. Ремонт участка дороги по ул. Урожайная от пересечения с автомобильной дорогой Орехово-Сосново-Кривко-Петяярве до д. №5 д.Кривко |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 160,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 160,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.4. Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская п.Сосново |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 222,4 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 222,4 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.5. Ремонт участка дороги к центральной площади по ул. Озерная п.Сосново |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 92,1 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 92,1 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1051,2266 | --- | --- |
| 2.1.6. Ремонт участка дороги по ул.Полевая от пересечения с ул.Ленинградская до дома № 5, п.Сосново |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 722,50 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 328,7266 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1381,89564 | --- | --- |
| 2.1.7. Ремонт участка дороги по ул.Зеленая горка от дома №40 до пересечения с переулком Ключевым, п.Сосново |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 800,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 581,89564 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 640,0 | --- | --- |
| 2.1.8. Ремонт участка дороги от д. №5 по ул.Молодежная до пересечения с ул. Механизаторов в п.Сосново |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 576,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 64,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1233,325 | --- | --- |
| 2.1.9. Ремонт участка дороги по ул. Механизаторов от д. № 9Б до д.№11в пос. Сосново |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1110,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 123,325 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **2.2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **всего** | **1000,0** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1000,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1000,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
| 2.2.1. Ремонт дворовой территории дома № 11 ул. Связи п. Сосново |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1000,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 10.08.2016г. № 388

**12. Целевые показатели**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2016 года | Значения целевых показателей  по итогам 2017 года | Значения целевых показателей  по итогам 2018 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 88500 | --- | --- | 88500 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 5386,8 | --- | --- | 5134,8 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 420,0 | --- | --- | 420,0 |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения | шт. | 3 | --- | --- | 2 |

Приложение № 5

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 10.08.2016г. № 388

**13. Перечень объектов муниципальной программы**

**«Развития автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/  ремонт) | Количество дворовых территорий (проездов) | Мощность км/ (м.кв.) | Финансирование на 2016 год | | |
| Всего,  тыс.руб. | в том числе: | |
| средства областного бюджета тыс.руб. | средства  местного бюджета тыс.руб. |
| **Содержание дорог** | | | | | | |
| Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт, подсыпка | содержание | --- | 88500,0 | 3885,9 | --- | 3885,9 |
| Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения | содержание | **---** | **---** | 53,6 | --- | 53,6 |
| **Итого** | | | | **3939,5** |  | **3939,5** | **3939,5** |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | | | | | |
| Ремонт дворовой территории дома № 11 ул. Связи п. Сосново | ремонт | 1 | 420,0 | 1000,0 | ---- | 1000,0 |
| **Итого** |  | **1** | **420,0** | **1000,0** | **----** | **1000,0** |
| **Автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | | | | |
| Ремонт участка дороги по ул. Майская от контейнерной площадки +180м, д.Снегиревка | ремонт | 1 | 0,180/973,4 | 1075,8 | 800,0 | 275,8 |
| Ремонт участка дороги по ул.Полевая от пересечения с ул.Ленинградская до дома № 5, п.Сосново | ремонт | 1 | 0,185/919,0 | 1051,2 | 722,5 | 328,7 |
| Ремонт участка дороги по ул.Зеленая горка от дома №40 до пересечения с переулком Ключевым, п.Сосново | ремонт | 1 | 0,284/1019,0 | 1381,9 | 800,0 | 581,9 |
| Ремонт участка дороги от д. №5 по ул.Молодежная до пересечения с ул. Механизаторов в п.Сосново | ремонт | 1 | 0,154/462,6 | 640,0 | 576,0 | 64,0 |
| Ремонт участка дороги по ул. Механизаторов от д. № 9Б до д.№11в пос. Сосново | ремонт | 1 | 0,2268/1134,0 | 1233,3 | 1110,0 | 123,3 |
| Ремонт участка дороги по ул. Урожайная от пересечения с автомобильной дорогой Орехово-Сосново-Кривко-Петяярве до д. №7 д.Кривко | ремонт | 1 | 0,92/459,0 | 473,6 |  | 473,6 |
| Ремонт участка дороги по ул. Урожайная от пересечения с автомобильной дорогой Орехово-Сосново-Кривко-Петяярве до д. №5 д.Кривко | ремонт | 1 | 0,44/167,8 | 160,5 |  | 160,5 |
| Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская п.Сосново | ремонт | 1 | 0,44/172,0 | 222,4 |  | 222,4 |
| Ремонт участка дороги к центральной площади по ул. Озерная п.Сосново | ремонт | 1 | 0,44/80,0 | 92,1 |  | 92,1 |
| **Итого** |  | **7** | **3,278/5386,8** | **6330,8** | **4008,5** | **2322,3** |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **11270,3** | **4008,5** | **7261,8** |