Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за I квартал 2017 года.

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2017 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2017 год в поселении приняты 9 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно 95-ОЗ, 42-ОЗ), развитие муниципальной службы в муниципальном образовании, развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальных программ в бюджете МО Сосновское сельское поселения на 2017 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 105565,4 тыс.руб., что составляет 80% всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения.

За I квартал 2017 года исполнение по муниципальных программах составило 8569,1 тыс.руб. или 8% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ  МО Сосновское сельское поселение за I квартал 2017 года.

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете на 2017 год | Исполнено на 01.04.2017г | % исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 105565,4 | 8569,1 | 8% |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 16990,0 | 2807,9 | 17% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 17% | 33% |  |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 29528,1 | 3371,7 | 11% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 28% | 39% |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 16561,4 | 2332,9 | 11% |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 3974,6 | 629,8 | 16% |  |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 39916 | 409,0 | 10% |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 9592,8 | 0,0 | --- |  |
|  | %% к общему объему | 10% | --- |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 1700,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы IV квартал 2017г. |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 7642,8 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы II - IV квартал 2017г. |
| 3.3. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 250,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы III - IV квартал 2017г. |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 27522,2 | 100,0 | --- | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 27% | 1% |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0,0 | 0,0 | --- |  |
| 4.2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы | 16969,4 | 100,0 | --- | Срок реализации подпрограммы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
| 4.3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" | 4552,8 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы II - IV квартал 2017г. |
| 4.4. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 6000,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 12250,0 | 2093,6 | 17% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 12% | 24% |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы | 6300,0 | 1837,9 | 29% |  |
| 5.2. | Благоустройство и озеленение | 4000,0 | 255,7 | 3% |  |
| 5.3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 1200,0 | 0,0 | --- |  |
| 5.4. | Мероприятия по охране окружающей среды | 750,0 | 0,0 | --- |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 5512,4 | 195,9 | 3% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 5% | 2% |  |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 4019,9 | 0,0 | --- | Срок реализации программы III - IV квартал 2017г. |
|  | %% к общему объему | 4% | --- |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 3919,7 | 0,0 | --- |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования | 100,2 | 0,0 | --- |  |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 150,0 | 0,0 | --- |  |
|  | %% к общему объему | --- | --- |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 100,0 | 0,0 | --- | Срок реализации программы III - IV квартал 2017г. |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 50,0 | 0,0 | --- | Срок реализации программы III - IV квартал 2017г. |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 01.04.2017 года

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2017 год | Исполнено на 01.04.2017 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 625 от 20.12.2016г |  | 16990,0 | 2807,9 | 17% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 626 от 20.12.2016г |  | 29528,1 | 3371,7 | 11% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" |  |  | 21561,9 | 2332,9 | 11% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" |  |  | 3974,6 | 629,8 | 16% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" |  |  | 3991,6 | 409,0 | 10% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 627 от 20.12.2016г |  | 9592,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 1700,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  |  | 7642,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  | 250,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 628 от 20.12.2016г |  | 27522,2 | 100,0 | --- |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" |  |  | 16969,4 | 100,0 | 1% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" |  |  | 4552,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |  |  | 6000,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 629 от 20.12.2016г |  | 12250,0 | 2093,6 | 17% |
| Уличное освещение |  |  | 6300,0 | 1837,9 | 29% |
| Благоустройство и озеленение |  |  | 4000,0 | 255,7 | 3% |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 1200,0 | 0,0 | --- |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |  | 750,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 630 от 20.12.2016г | Постановление № 74 от 14.02.2017г | 5512,4 | 195,9 | 3% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 631 от 20.12.2016г | Постановление № 83 от 22.02.2017г | 4019,9 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |  |  | 3919,7 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования |  |  | 100,2 | 0,0 | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | Постановление № 52 от 02.02.2017г |  | 100,0 | 0,0 | --- |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | Постановление № 62 от 02.02.2017г |  | 50,0 | 0,0 | --- |
| ИТОГО |  |  | 105565,4 | 8569,1 | 8% |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена Постановлением администрации от 20.12.2016г. № 625 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Срок реализации программы на 2017 год - 01.01.2017г.-31.12.2017г.

На 2017 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 16990,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 2807,9 тыс.руб., или 17% от утвержденного плана.

За I квартал 2017 года объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили  2807,9 тыс.руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 2761,6 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 46,3 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 25 | 22 | 88% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 36 | 32 | 89% |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 16590,0 | 2761,6 | 17% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 400,0 | 46,3 | 12% |
|  | ИТОГО | 16990,0 | 2807,9 | 17% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2016 года:

- Индекс результативности Программы:

Пфit        54

Рit = ------ = ---------- = 0,9

Ппit        61

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,9 х 100 = 90

M                   1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 90

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 529%

St                  17

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2015-2017 годы»  составила 529% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Развитие культуры

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»  в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена Постановлением администрации от 20.12.2016г. № 626 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»

- Проведение проектно-изыскательских работ и строительство Дома культуры д.Кривко

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Срок реализации программы на 2017 год - 01.01.2017г.-31.12.2017г.

За I квартал 2017 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 29528,1 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 3371,7 тыс.руб., или 11% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44352 | 13479 | 30% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 171 | 168 | 98% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 878 | 6930 | 26% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 76 400 | 16880,0 | 22% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 2 475 | 15 | 1% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 13111,4 | 2003,4 | 15% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 5950,5 | 0,0 | --- |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1500,0 | 329,5 | 22% |
| 4 | Проведение проектно-изыскательских работ и строительство Дома культуры д.Кривко | 1000,0 | 0,0 | --- |
|  | ИТОГО | 21561,9 | 2332,9 | 11% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 3974,6 | 629,8 | 16% |
|  | ИТОГО | 3974,6 | 629,8 | 16% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 2993,6 | 351,7 | 12% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 998,0 | 57,3 | 6% |
|  | ИТОГО | 3991,0 | 409,0 | 10% |
|  | Итого по муниципальной программе | 29528,1 | 3371,7 | 11% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2017 года:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       13479

Рit = ------ = --------- = 0,3

Ппit       44352

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,3 х 100 = 30

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              30

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 273%

St               11

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 273% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       168

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit        171

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1х 100 = 100

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 625%

St              16

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 625% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

3. Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи (ед.):

Пфit        23810

Рit = ------ = ----------- = 0,2

Ппit        103278

1.2. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit        15

Рit = ------ = -------- = ---

Ппit        2475

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,2 х 100 = 10

M                     2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               10

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 91%

St                11

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 91% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2017 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 627 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году.

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 31,9 м²;

2. Снос аварийного фонда – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2017г.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская IIочередь п. Сосново (водозабор) – 1 ед.;

2. Экспертиза, авторский и строительный надзор – 3 ед.;

3. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Срок реализации подпрограммы  - II - IV квартал 2017г.

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Ремонт жилых помещений – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2017г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 9592,8 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 31,9 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 год» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | --- | --- |
| 2. | Экспертиза, авторский и строительный надзор | ед. | 3 | --- | --- |
| 3. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 1 | --- | ---- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 1600,0 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | 100,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 1700,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 год» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 5232,8 | --- | --- |
| 2. | Экспертиза, авторский и строительный надзор | 210,0 | --- | --- |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 2200,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 7642,8 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1 | Ремонт жилых помещений | 250,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 250,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 9592,8 | --- | --- |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2017 года

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Расселенная площадь (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      31,9

1.1. Снос аварийного фонда (ед.):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =    ---  х 100 = ---

M                      2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St               ---

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, экспертиза, авторский и строительный надзор (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      4

1.2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество отремонтированных жилых помещений (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      ---

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St              ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – II - IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 628 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»;

4. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы – 10320 п.м.

- Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

- Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

- Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 12 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Карельская, Заречная п. Сосново - 100 п.м.;

- Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Ленинградская п. Сосново - 100 п.м.;

- Капитальный ремонт участка сетей  водоотведения по ул. Урожайная д. Кривко – 100 п.м.;

- Строительство КОС Пос.пл.69 км – 1 ед.

- Строительный контроль  – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново – 1 ед.

Срок реализации муниципальной программы - 01.01.2017г.-31.12.2017г.

За I квартал 2017 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 27522,2 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 100,0 тыс.руб., или 0,4% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.м. | 10320 | --- | --- |
| 2.2. | Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.3. | Строительный контроль строительства | ед. | 1 | --- | --- |
| 2.4. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | ед. | 12 | --- | --- |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту ул. Карельская, Заречная п. Сосново | п.м. | 200 | --- | --- |
| 3.2. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту ул. Ленинградская п. Сосново | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.3. | Количество погонных метров сетей водоотведения, подлежащих капитальному ремонту по ул. Урожайная д. Кривко | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.4. | Техническая готовность объекта – строительство КОС Пос.пл.69 км | % | 90 | --- | --- |
| 3.5. | Строительный контроль | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | --- | --- |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново | ед. | 1 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 15569,4 | --- | --- |
| 2.2. | Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково | 800,0 | 100,0 | 13% |
| 2.3. | Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково | 200,0 | --- | --- |
| 2.4. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | 400,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 16969,4 | 100,0 | 1% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Карельская, Заречная п. Сосново | 1952,8 | --- | --- |
| 3.2. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Ленинградская п. Сосново | 750,0 | --- | --- |
| 3.3. | Капитальный ремонт участка сетей водоотведения по ул. Урожайная д. Кривко | 750,0 | --- | --- |
| 3.4. | Строительство КОС Пос.пл.69 км | 1000,0 | --- | --- |
| 3.5. | Строительный контроль | 100,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 4552,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 3650,0 | --- | --- |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | 2350,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 6000,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 27522,2 | 100,0 | --- |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2017 года:

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Экспертиза проекта, строительный контроль, техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения (ед.)

Пфit     1

Рit = ------ = --- = 0,1

Ппit      14

1.2. Строительство распределительного газопровода п. Колосково (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     10320

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,1 х 100 = 5

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 500

St               1

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       90

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit       300

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                  2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               ---

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = ---

St                ---

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      24

1.2. Кап ремонт бани (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   --- х 100 = ---

M                   2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – II-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

муниципального образования Сосновское  сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 629 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт сетей уличного освещения– 3671 п.м.;

  - Счетчики уличного освещения, подлежащие замене – 10 ед.;

- Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 8319,3 м³;

- Мероприятия по охране окружающей среды:

3.1. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 2367,1 м³;

3.2. Снос сухостойных и аварийных деревьев – 10 ед.;

3.3. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

За I квартал 2017 года были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1.Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.2. Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 532,7 м³;

Мероприятия по охране окружающей среды не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на II - III квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 12250,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 2093,6 тыс.руб., или 17% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 3671,0 | --- | --- |
| 1.4. | Количество счетчиков уличного освещения, подлежащих замене | ед. | 10 | --- | --- |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 8319,3 | 532,7 | 1% |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 3.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 2367,1 | --- | --- |
| 3.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 10 | --- | --- |
| 3.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 1300,0 | 200,0 | 15% |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 3700,0 | 1637,9 | 44% |
| 1.3. | Тихий, Пролетарский, Гражданский пер. п.Сосново; ул.Яблоневая д. Кривко; ул.Зеленая, Полевая-Боровая, Хвойная, Мира, Садовая, Шоссейная 223а, Новая, Ладожская, Цветочная п.Сосново | 1200,0 | --- | --- |
| 1.4. | Замена счетчиков уличного освещения | 100,0 | --- | --- |
|  | Итого | 6300,0 | 1837,9 | 29% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз ТБО | 4000,0 | 255,7 | 6% |
|  | Итого | 4000,0 | 255,7 | 6% |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 300,0 | --- | --- |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 100,0 | --- | --- |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 350,0 | --- | --- |
|  | Итого | 750,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 12250,0 | 2093,6 | 17% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2017 года в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      90000,0

Рit = ------ = ------------ = 1

Ппit      93671,0

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 33

M                   3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                33

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 114%

St               29

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 114% - эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной;

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по объему (м³):

Пфit     532,7

Рit = ------ = ----------- = 0,1

Ппit      8319,3

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,1 х 100 = 10

M                    1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             10

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 166%

St              6

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 166% эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной;

3. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit       -----

Рit = ------ = ------- = ----

Ппit     2367,1

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды развитие части территории (ед.):

Пфit     -----

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit      13

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ----

M                    2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ----

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – II-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2017 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 630 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 88500 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 3404,0 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 420,0 м².

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за I квартал 2017 года были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 5512,4 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017года – 195,9 тыс.руб., или 3% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 88500 | 88500 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 3404,0 | --- | --- |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 420,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 2640,0 | 195,9 | 7% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 2372,4 | --- | --- |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 500,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 5512,4 | 195,9 | 3% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2017 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit        88500

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         88500

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = ----------- = ---

Ппit     3404,0

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м²):

Пфit           ---

Рit = ------ = --------- = ----

Ппit        420,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 33

M                   3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  33

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 1100

St                 3

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Устойчивое общественное развитие

в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 год»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2017г. № 631 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост, а так же освобождение земель поселения от борщевика Сосновского.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 22.02.2017г № 83.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий";

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования».

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

В рамках основного мероприятия "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Объем мусора при сборе и вывозе мусора в границах населенных пунктов – 223,8 м³

- Ремонт дорог с грунтовым покрытием — 1360 м;

- Количество приобретенных световых мотивов - 20 ед.;

- Количество приобретенных детских горок  — 1 ед.;

- Количество приобретенных знаков пожарной безопасности – 2 ед.;

- Устройство спортивных площадок ГТО с травмобезопасным покрытием — 1 ед.;

- Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом  футбольного поля — 750 м²

- Строительный контроль – 3 ед.

В рамках основного мероприятия мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" запланировано выполнение мероприятия:

- Освобождение от борщевика Сосновского – 5,5 га.

За I квартал 2017 года мероприятия по программе не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 4019,9 тыс.руб., исполнено за I квартал 2016 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Сбор и вывоз мусора | м³ | 223,8 | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием | м | 1360 | --- | --- |
| 1.3. | Приобретение световых мотивов | ед. | 20 | --- | --- |
| 1.4. | Приобретение детской горки | ед. | 1 | --- | --- |
| 1.5. | Приобретение знаков пожарной безопасности | ед. | 2 | --- | --- |
| 1.6. | Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом футбольного поля | м² | 750 | --- | --- |
| 1.7. | Устройство спортивной площадки ГТО с травмобезопасным покрытием | ед. | 1 | --- | --- |
| 1.8. | Строительный контроль | ед. | 3 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | га | 20,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Сбор и вывоз мусора | 110,0 | 0,0 | --- |
| 1.2. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием | 2399,1 | 0,0 | --- |
| 1.3. | Приобретение световых мотивов | 300,0 | 0,0 | --- |
| 1.4. | Приобретение детской горки | 55,0 | 0,0 | --- |
| 1.5. | Приобретение знаков пожарной безопасности | 3,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом футбольного поля | 242,9 | 0,0 | --- |
| 1.7. | Устройство спортивной площадки ГТО с травмобезопасным покрытием | 514,8 | 0,0 | --- |
| 1.8. | Строительный контроль | 294,9 | 0,0 | --- |
|  | Итого | 3919,7 | 0,0 | --- |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | 102,0 | 0,0 | --- |
|  | Итого | 102,0 | 0,0 | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 4019,9 | 0,0 | --- |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2017года:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий":

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Приобретение световых мотивов, приобретение детской горки,  приобретение знаков пожарной безопасности, устройство спортивной площадки ГТО с травмобезопасным покрытием,  строительный контроль (ед.):

Пфit         ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         27

1.2. Ремонт дорог (м):

Пфit    ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit     1360

1.3. Сбор и вывоз мусора (м³):

Пфit      ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      223,8

1.4. Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом  футбольного поля (м²):

Пфit      ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      750

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                     4

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St                 ---

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Освобождение от борщевика Сосновского (га):

Пфit         ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         5,5

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St                 ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.02.2017 года № 52 и направлена на создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования, повышение эффективности кадровой политики, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий - повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение в количестве 8 сотрудников.

Срок выполнения мероприятий – II-IV квартал 2017 года.

За I квартал 2017 года мероприятия по программе не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2016 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 100,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | ед. | 8 | -- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | 100,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 100,0 | --- | --- |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2017 года:

1. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit       ---

Рit = ------ = ----- = ---

Ппit        8

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                     1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St               ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – II-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в МО Сосновское сельское поселение на 2016-2018 гг.» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Сосновское сельское поселение на 2016-2018 гг.» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.02.2017 года №62 и направлена на оказание помощи в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение основного мероприятия - информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства – 42 ед.

Срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

За I квартал 2017 года мероприятия по программе не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 50,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2017 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ед. | 42 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 50,0 | --- | --- |
|  | Итого | 50,0 | --- | --- |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2017 года:

1. Мероприятие информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit       ---

Рit = ------ = ----- = ---

Ппit        42

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  -- х 100 = ---

M                   1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St               ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

Начальник финансово-экономического отдела 					     Гермонина Н.Н.

11.04.2017г.