АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2017 года № 393

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2017 года

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 07.10.2014г. № 3 (в ред. РСД от 17.12.2015г. № 48), Постановлением администрации от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2017 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение                                            			           С.М. Минич

Исп.: Гермонина Н.Н.

тел.: (8-813-79) 61-492

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 14.07.2017г. № 393

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за полугодие 2017 года.

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2017 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2017 год в поселении приняты 9 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно 95-ОЗ, 42-ОЗ), развитие муниципальной службы в муниципальном образовании, развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальных программ в бюджете МО Сосновское сельское поселения на 2017 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 127454,2 тыс.руб., что составляет 81% всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения.

За полугодие 2017 года исполнение по муниципальных программах составило 27237,4 тыс.руб. или 24% от утвержденных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ  МО Сосновское сельское поселение за полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017г | % исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 127454,2 | 27237,4 | 24% |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 19490,0 | 6189,7 | 32% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 15% | 23% |  |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 29577,0 | 9240,7 | 31% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 23% | 34% |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 21610,8 | 5883,9 | 27% |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 3974,6 | 1859,3 | 47% |  |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 39916 | 1497,5 | 38% |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 8982,8 | 0,0 | --- |  |
|  | %% к общему объему | 7% | --- |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 1700,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы IV квартал 2017г. |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 7032,8 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы II - IV квартал 2017г. |
| 3.3. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 250,0 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы III - IV квартал 2017г. |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 45838,8 | 5837,4 | 13% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 36% | 21% |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0,0 | 0,0 | --- |  |
| 4.2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы | 16969,4 | 188,0 | 1% | Срок реализации подпрограммы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
| 4.3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" | 22869,4 | 4773,9 | 21% | Срок реализации подпрограммы II - IV квартал 2017г. |
| 4.4. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 6000,0 | 875,5 | 15% | Срок реализации подпрограммы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 12260,0 | 4669,8 | 38% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 10% | 17% |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы | 3198,2 | 3578,2 | 58% |  |
| 5.2. | Благоустройство и озеленение | 4040,0 | 919,5 | 23% |  |
| 5.3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 1271,8 | 0,0 | --- |  |
| 5.4. | Мероприятия по охране окружающей среды | 750,0 | 172,1 | 23% |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 7135,7 | 1203,0 | 17% | Срок реализации программы 01.01.2017г.-31.12.2017г. |
|  | %% к общему объему | 6% | 4% |  |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 4019,9 | 55,0 | 1% | Срок реализации программы III - IV квартал 2017г. |
|  | %% к общему объему | 4% | --- |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 3901,5 | 55,0 | 1% |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования | 118,4 | 0,0 | --- |  |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 150,0 | 41,8 | 28% |  |
|  | %% к общему объему | --- | --- |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 100,0 | 41,8 | 42% | Срок реализации программы III - IV квартал 2017г. |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 50,0 | 0,0 | --- | Срок реализации программы III - IV квартал 2017г. |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 01.07.2017 года

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 625 от 20.12.2016г | Постановление № 202 от 20.04.2017г | 19490,0 | 6189,7 | 32% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 626 от 20.12.2016г | Постановление № 203 от 20.04.2017г | 29577,0 | 9240,7 | 31% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" |  |  | 21610,8 | 5883,9 | 27% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" |  |  | 3974,6 | 1859,3 | 47% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" |  |  | 39916 | 1497,5 | 38% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 627 от 20.12.2016г | Постановление № 204 от 20.04.2017г | 8982,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 1700,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  |  | 7032,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  | 250,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 628 от 20.12.2016г | Постановление № 205 от 20.04.2017г | 45838,8 | 5837,4 | 13%- |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" |  |  | 16969,4 | 188,0 | 1% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" |  |  | 22869,4 | 4773,9 | 21% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |  |  | 6000,0 | 875,5 | 15% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 629 от 20.12.2016г | Постановление № 206 от 20.04.2017г | 12260,0 | 4669,8 | 38% |
| Уличное освещение |  |  | 3198,2 | 3578,2 | 58% |
| Благоустройство и озеленение |  |  | 4040,0 | 919,5 | 23% |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 1271,8 | 0,0 | --- |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |  | 750,0 | 172,1 | 23% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 630 от 20.12.2016г | Постановление № 74 от 14.02.2017г Постановление № 207 от 20.04.2017г | 7135,7 | 1203,0 | 17% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 631 от 20.12.2016г | Постановление № 83 от 22.02.2017г | 4019,9 | 55,0 | 1% |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |  |  | 3901,5 | 55,0 | 1% |
| Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования |  |  | 118,4 | 0,0 | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | Постановление № 52 от 02.02.2017г |  | 150,0 | 41,8 | 28% |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | Постановление № 62 от 02.02.2017г |  | 50,0 | 0,0 | --- |
| ИТОГО |  |  | 127454,2 | 27237,4 | 24% |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена Постановлением администрации от 20.12.2016г. № 625 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 20.04.2017г. № 202.

Срок реализации программы на 2017 год - 01.01.2017г.-31.12.2017г.

На 2017 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

3. Строительство спортивного павильона раздевалкой п.Сосново ул. Механизаторов.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 19490,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 6189,7 тыс.руб., или 32% от утвержденного плана.

За полугодие 2017 года объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили  6189,7 тыс.руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 5985,5 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 204,2 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 25 | 23 | 92% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 36 | 33 | 92% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 16590,0 | 5985,5 | 36% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 400,0 | 204,2 | 51% |
| 3 | Строительство спортивного павильона раздевалкой п.Сосново ул. Механизаторов | 2500,0 | 0,0 | --- |
|  | ИТОГО | 19490,0 | 6189,7 | 32% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2017 года:

- Индекс результативности Программы:

Пфit        56

Рit = ------ = ---------- = 0,92

Ппit        61

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,92х 100 = 92

M                   1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 92

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 287

St                  32

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2015-2017 годы»  составила 287 - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Развитие культуры

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»  в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена Постановлением администрации от 20.12.2016г. № 626 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 20.04.2017г. № 203.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»

- Проведение проектно-изыскательских работ и строительство Дома культуры д.Кривко

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Срок реализации программы на 2017 год - 01.01.2017г.-31.12.2017г.

За полугодие 2017 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 29577,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 9240,7 тыс.руб., или 31% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44352 | 27544 | 62% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 171 | 168 | 98% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 878 | 16115 | 60% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 76 400 | 36481 | 48% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 2 475 | 617 | 25% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 13111,4 | 4836,5 | 37% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 5950,5 | 321,0 | 5% |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1500,0 | 726,4 | 48% |
| 4 | Проведение проектно-изыскательских работ и строительство Дома культуры д.Кривко | 1000,0 | 0,0 | --- |
| 5 | Пошив костюмов для коллектива Вдохновение | 48,9 | 0,0 | --- |
|  | ИТОГО | 21610,8 | 5883,9 | 27% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 3974,6 | 1859,3 | 47% |
|  | ИТОГО | 3974,6 | 1859,3 | 47% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 2993,6 | 1182,4 | 39% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 998,0 | 315,1 | 32% |
|  | ИТОГО | 3991,6 | 1497,5 | 38% |
|  | Итого по муниципальной программе | 29577,0 | 9240,7 | 31% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за полугодие 2017 года:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       27712

Рit = ------ = --------- = 0,6

Ппit       44352

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,6 х 100 = 60

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              60

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 222

St               27

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 222 - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       168

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit        171

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1х 100 = 100

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 213

St              47

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 213 - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

3. Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи (ед.):

Пфit        52596

Рit = ------ = ----------- = 0,5

Ппit        103278

1.2. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit        617

Рit = ------ = -------- = 0,3

Ппit        2475

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,8 х 100 = 40

M                        2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               40

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 105

St                38

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 105 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2017 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 627 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 20.04.2017г. № 204.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году.

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 31,9 м²;

2. Снос аварийного фонда – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2017г.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская IIочередь п. Сосново (водозабор) – 1 ед.;

2. Экспертиза, авторский и строительный надзор – 3 ед.;

3. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Срок реализации подпрограммы  - III - IV квартал 2017г.

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году»:

1. Ремонт жилых помещений – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2017г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 8982,8 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 31,9 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 год» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | --- | --- |
| 2. | Экспертиза, авторский и строительный надзор | ед. | 3 | --- | --- |
| 3. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 1 | --- | ---- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 1600,0 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | 100,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 1700,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 год» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 5499,1 | --- | --- |
| 2. | Экспертиза, авторский и строительный надзор | 200,0 | --- | --- |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 1333,7 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 7032,8 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» |
| 1 | Ремонт жилых помещений | 250,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 250,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 8982,8 | --- | --- |

Оценка результативности реализации подпрограмм за полугодие 2017 года

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Расселенная площадь (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      31,9

1.1. Снос аварийного фонда (ед.):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =    ---  х 100 = ---

M                      2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St               ---

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, экспертиза, авторский и строительный надзор (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      4

1.2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество отремонтированных жилых помещений (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      ---

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St              ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – III - IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 628 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 20.04.2017г. № 205.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»;

4. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы – 10320 п.м.

- Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

- Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

- Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 12 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Карельская, Заречная п. Сосново - 100 п.м.;

- Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Ленинградская п. Сосново - 100 п.м.;

- Капитальный ремонт участка сетей  водоотведения по ул. Урожайная д. Кривко – 100 п.м.;

- Строительство КОС Пос.пл.69 км – 1 ед.

- Строительный контроль  – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново – 1 ед.

Срок реализации муниципальной программы - 01.01.2017г.-31.12.2017г.

За полугодие 2017 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.

2. Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 5 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Карельская, Заречная п. Сосново - 100 п.м.;

2. Строительство КОС Пос.пл.69 км – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

1. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 6 ед.;

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 45838,8 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 5837,4 тыс.руб., или 13% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.м. | 10320 | --- | --- |
| 2.2. | Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.3. | Строительный контроль строительства | ед. | 1 | --- | --- |
| 2.4. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | ед. | 12 | --- | --- |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту ул. Карельская, Заречная п. Сосново | п.м. | 200 | --- | --- |
| 3.2. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту ул. Ленинградская п. Сосново | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.3. | Количество погонных метров сетей водоотведения, подлежащих капитальному ремонту по ул. Урожайная д. Кривко | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.4. | Техническая готовность объекта – строительство КОС Пос.пл.69 км | % | 90 | --- | --- |
| 3.5. | Строительный контроль | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | --- | --- |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново | ед. | 1 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 15569,4 | --- | --- |
| 2.2. | Экспертиза проекта распределительного газопровода п. Колосково | 800,0 | 100,0 | 13% |
| 2.3. | Строительный контроль строительства распределительного газопровода п. Колосково | 200,0 | --- | --- |
| 2.4. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | 400,0 | 88,0 | 22% |
|  | ИТОГО | 16969,4 | 188,0 | 1% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Карельская, Заречная п. Сосново | 2197,8 | 2197,8 | 100% |
| 3.2. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения ул. Ленинградская п. Сосново | 200,0 | --- | --- |
| 3.3. | Капитальный ремонт участка сетей водоотведения по ул. Урожайная д. Кривко | 55,0 | --- | --- |
| 3.4. | Строительство КОС Пос.пл.69 км | 20316,5 | 2576,1 | 13% |
| 3.5. | Строительный контроль | 100,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 22869,4 | 4773,9 | 21% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 3650,0 | 875,5 | 24% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | 2350,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 6000,0 | 875,5 | 15% |
|  | Итого по муниципальной программе | 45838,8 | 5837,4 | 13% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за полугодие 2017 года:

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Экспертиза проекта, строительный контроль, техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения (ед.)

Пфit       6

Рit = ------ = --- = 0,4

Ппit      14

1.2. Строительство распределительного газопровода п. Колосково (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     10320

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,4 х 100 = 20

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               20

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 2000

St                 1

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       90

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit      100

Рit = ------ = ------- = 3

Ппit       300

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3 х 100 = 150

M                   2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               150

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 714

St                21

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

Пфit      6

Рit = ------ = ------ = 0,25

Ппit      24

1.2. Кап ремонт бани (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х 100 = 50

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              50

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 333

St              15

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

муниципального образования Сосновское  сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 629 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 20.04.2017г. № 206.

На 2017 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт сетей уличного освещения– 3671 п.м.;

  - Счетчики уличного освещения, подлежащие замене – 10 ед.;

- Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 8319,3 м³;

2.2. Прочие мероприятия по благоустройству – 3 ед.

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

3.1. Обустройство общественного парка отдыха в пос.Сосново -1 ед.;

3.2. Приобретение качелей детских площадок – 3 ед.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

4.1. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 2367,1 м³;

4.2. Снос сухостойных и аварийных деревьев – 15 ед.;

4.3. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

За полугодие 2017 года были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1.Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.2. Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.3. Ремонт сетей уличного освещения– 698 п.м.;

1.4. Замена счетчиков уличного освещения – 10 ед.;

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 1906,8 м³;

2.2. Прочие мероприятия по благоустройству – 1 ед.

3. Мероприятия по охране окружающей среды:

3.1. Снос сухостойных и аварийных деревьев – 10 ед.;

3.2. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды  – 2 ед.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 12260,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 4669,8 тыс.руб., или 38% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 3671,0 | 698 | 19% |
| 1.4. | Количество счетчиков уличного освещения, подлежащих замене | ед. | 15 | 15 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 8319,3 | 1906,8 | 23% |
| 2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | ед. | 3 | 1 | 33% |
| 3. Прочие мероприятия по благоустройству |
| 3.1. | Обустройство общественного парка отдыха в пос.Сосново | ед. | 1 | --- | --- |
| 3.2. | Приобретение качелей детских площадок | ед. | 3 | --- | --- |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 2367,1 | --- | --- |
| 4.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 15 | 10 | 67% |
| 4.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 2 | 67% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 1200,0 | 500,0 | 42% |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 3700,0 | 2892,8 | 78% |
| 1.3. | Тихий, Пролетарский, Гражданский пер. п.Сосново; ул.Яблоневая д. Кривко; ул.Зеленая, Полевая-Боровая, Хвойная, Мира, Садовая, Шоссейная 223а, Новая, Ладожская, Цветочная п.Сосново | 1200,0 | 87,2 | 7% |
| 1.4. | Замена счетчиков уличного освещения | 98,2 | 98,2 | 100% |
|  | Итого | 6198,2 | 3578,2 | 58% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз ТБО | 4000,0 | 916,8 | 23% |
| 2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | 40,0 | 2,7 | 7% |
|  | Итого | 4040,0 | 919,5 | 23% |
| 3. Прочие мероприятия по благоустройству |
| 3.1. | Обустройство общественного парка отдыха в пос.Сосново | 1171,8 | 0,0 | --- |
| 3.2. | Приобретение качелей детских площадок | 100,0 | 0,0 | --- |
|  | Итого | 1271,8 | 0,0 | --- |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 300,0 | --- | --- |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 150,0 | 122,9 | 82% |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 300,0 | 49,2 | 16% |
|  | Итого | 750,0 | 172,1 | 23% |
|  | Итого по муниципальной программе | 12260,0 | 4669,8 | 38% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2017 года в разрезе мероприятий:

1. «Уличное освещение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit     90698

Рit = ------ = ------------ = 1

Ппit      93671

1.2. по замене счетчиков уличного освещения (ед.):

Пфit     15

Рit = ------ = ---- = 1

Ппit      15

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 67

M                     3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                67

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 116

St               58

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 116 - эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной;

2. «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по объему (м³):

Пфit     1906,8

Рit = ------ = ----------- = 0,2

Ппit      8319,3

1.1. по количеству (ед.):

Пфit      1

Рit = ------ = ---- = 0,3

Ппit      3

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,5 х 100 = 25

M                       2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             25

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 109

St              23

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 109

- реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по количеству (ед.):

Пфit      --

Рit = ------ = ---- = ---

Ппit      4

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                      ---

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятия 3. «Прочие мероприятия по благоустройству» сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit       -----

Рit = ------ = ------- = ----

Ппit     2367,1

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды развитие части территории (ед.):

Пфit       12

Рit = ------ = ------- = 0,7

Ппit      18

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,7 х 100 = 35

M                       2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht               35

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 152

St                23

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 153 - эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной;

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2017 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2016г. № 630 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 14.02.2017г. № 74, от 20.04.2017г. № 207.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 88500 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 3404,0 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 420,0 м².

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за полугодие 2017 года были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 7135,7 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017года – 1203,0 тыс.руб., или 17% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 88500 | 88500 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 3404,0 | --- | --- |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 420,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 3225,9 | 1203,0 | 37% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 3409,8 | --- | --- |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 500,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 7135,7 | 1203,0 | 17% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2017 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit        88500

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         88500

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = ----------- = ---

Ппit     3404,0

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м²):

Пфit           ---

Рit = ------ = --------- = ----

Ппit        420,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 33

M                     3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  33

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 194

St                   17

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 194 - эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной

Муниципальная программа

«Устойчивое общественное развитие

в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 год»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 20.12.2017г. № 631 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост, а так же освобождение земель поселения от борщевика Сосновского.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 22.02.2017г № 83.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий";

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования».

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

В рамках основного мероприятия "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Объем мусора при сборе и вывозе мусора в границах населенных пунктов – 223,8 м³

- Ремонт дорог с грунтовым покрытием — 1360 м;

- Количество приобретенных световых мотивов - 20 ед.;

- Количество приобретенных детских горок  — 1 ед.;

- Количество приобретенных знаков пожарной безопасности – 2 ед.;

- Устройство спортивных площадок ГТО с травмобезопасным покрытием — 1 ед.;

- Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом  футбольного поля — 750 м²

- Строительный контроль – 3 ед.

В рамках основного мероприятия мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" запланировано выполнение мероприятия:

- Освобождение от борщевика Сосновского – 5,5 га.

За полугодие 2017 года выполнены мероприятия:

- Количество приобретенных детских горок  — 1 ед.;

За отчетный период выполнено 1 мероприятие по программе в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 4019,9 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 55,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Сбор и вывоз мусора | м³ | 223,8 | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием | м | 1360 | --- | --- |
| 1.3. | Приобретение световых мотивов | ед. | 20 | --- | --- |
| 1.4. | Приобретение детской горки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 1.5. | Приобретение знаков пожарной безопасности | ед. | 2 | --- | --- |
| 1.6. | Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом футбольного поля | м² | 750 | --- | --- |
| 1.7. | Устройство спортивной площадки ГТО с травмобезопасным покрытием | ед. | 1 | --- | --- |
| 1.8. | Строительный контроль | ед. | 3 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | га | 20,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Сбор и вывоз мусора | 110,0 | 0,0 | --- |
| 1.2. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием | 2380,1 | 0,0 | --- |
| 1.3. | Приобретение световых мотивов | 300,0 | 0,0 | --- |
| 1.4. | Приобретение детской горки | 55,0 | 55,0 | 100% |
| 1.5. | Приобретение знаков пожарной безопасности | 3,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом футбольного поля | 242,9 | 0,0 | --- |
| 1.7. | Устройство спортивной площадки ГТО с травмобезопасным покрытием | 495,7 | 0,0 | --- |
| 1.8. | Строительный контроль | 314,8 | 0,0 | --- |
|  | Итого | 3901,5 | 55,0 | 1,4% |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | 118,4 | 0,0 | --- |
|  | Итого | 118,4 | 0,0 | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 4019,9 | 0,0 | --- |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2017года:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий":

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Приобретение световых мотивов, приобретение детской горки,  приобретение знаков пожарной безопасности, устройство спортивной площадки ГТО с травмобезопасным покрытием,  строительный контроль (ед.):

Пфit         1

Рit = ------ = --------- = 0,04

Ппit         27

1.2. Ремонт дорог (м):

Пфit    ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit     1360

1.3. Сбор и вывоз мусора (м³):

Пфit      ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      223,8

1.4. Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом  футбольного поля (м²):

Пфit      ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      750

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,04 х 100 = 1

M                       4

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 1

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 71

St                 1,4

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Освобождение от борщевика Сосновского (га):

Пфit         ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         5,5

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St                 ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.02.2017 года № 52 и направлена на создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования, повышение эффективности кадровой политики, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий - повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение в количестве 8 сотрудников.

Срок выполнения мероприятий – II-IV квартал 2017 года.

За отчетный период повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение осуществили 3 сотрудника.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 100,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 41,8 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | ед. | 8 | 3 | 38% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | 100,0 | 41,8 | 42% |
|  | Итого по муниципальной программе | 100,0 | 41,8 | 42% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2017 года:

1. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit       3

Рit = ------ = ----- = 0,4

Ппit        8

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,4 х 100 = 40

M                       1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               40

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 95

St               42

Вывод: эффективность реализации Программы составляет 95 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Муниципальная программа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в МО Сосновское сельское поселение на 2016-2018 гг.» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Сосновское сельское поселение на 2016-2018 гг.» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.02.2017 года №62 и направлена на оказание помощи в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение.

На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение основного мероприятия - информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства – 42 ед.

Срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.

За полугодие 2017 года мероприятия по программе не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2017 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждены ассигнования в сумме 50,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2017 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2017 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ед. | 42 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2017 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 50,0 | --- | --- |
|  | Итого | 50,0 | --- | --- |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2017 года:

1. Мероприятие информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit       ---

Рit = ------ = ----- = ---

Ппit        42

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  -- х 100 = ---

M                   1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St               ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2017 года.