. 

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦППАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от17.01.2019 года № 15

Об актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

1.Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение;

2.Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения согласно Приложению 1;

3.Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения согласно Приложению 2;

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет;

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Евтееву М.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава администрации

МО Сосновское сельское

поселение С.М. Минич

 Приложение 1

 к постановлению №15 от 17.01.2019 г.

 График

 актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| 1. | Размещение уведомления о началепроведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение № 97 от 06.06.16г.на официальном сайте администрации МО в соответствии с п.8,24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее-требования) | в течение 3(трех)календарных дней с даты принятия постановления | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 2. | Размещение уведомления о разработчике схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации МО в соответствии с п.9 Требований | в течение 3(трех)календарных дней с даты поступления уведомления от юридического лица | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 3. | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п.12 Требований | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 4. | Утверждение постановлением главы МО Сосновское сельское поселение даты проведения публичных слушаний | до 15.02.2019г. | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабженияМО Сосновское сельское поселение в соответствии с п.14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 20.02.2019г. | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение в соответствии с п.13 Требований | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 09-14.03.2019г. | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 7. | Размещение на официальном сайте администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение в соответствии с п.14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Специалист администрации Заветный С.В. |
| 8. | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с п 17 Требований | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 15-21.03.2019г | Глава администрации |
| 9. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение при внесении в нее изменений в соответствии с п 24 Требований | до 15.04.2019г. | Глава администрации |
| 10. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме в соответствии с п.19 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | специалист администрации Заветный С.В. |

Приложение 2

к постановлению №15 от 17.01.2019 г.

 **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год**

Администрация МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение № 15 от 17.01.2019г.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных програм теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154,можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме,обязаны направить уведомление об этом в Администрацию МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу:188730,Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново,ул.Озерная,дом 1.Эл.почта sosnadm@mail.ru тел. 8 81379 61-550

ответственное лицо- специалист администрации – Заветный Сергей Владимирович