

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ПРОЕКТ**

от \_\_ декабря 2019 года № \_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Сосновское сельское поселение

на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Областным законом от 24.06.2014г. № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями), Постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), в целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов, администрация МО Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования на 2020-2022 годы» согласно приложению настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2020-2022 годы», производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Сосновское сельское поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение Д.Л. Соколов

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1, отд. ЖКХ- 1, КСО -1

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**на 2020 – 2022 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства

(8-813-79) 61-382

эл.адрес: sosnadm@mail.ru

Приложение

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

 от \_\_.12.2019г. № \_\_\_

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2020 – 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2020 – 2022 годы»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства  |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по содержанию, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий МО Сосновское сельское поселение.Правительство Ленинградской области |
| Мероприятия муниципальной программы  | 1. Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"
2. Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий"
 |
| Цели муниципальной программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, с целью сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| Задачи муниципальной программы | - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;-обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;- повышение комфортных условий проживания граждан- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы  | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности дорог местного значения - 100 %;Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативного состояния – 12% |
| Показатели муниципальной программы  | - содержание автомобильных дорог – 84499 м.- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения2020 г. – 204 м.;2021 г. - 300 м;2022 г. – 300 м- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер:2021 г. – 1000м;2022 г. – 1000 м - текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения :2020 г. – 2000 м;2021 г. - 2000 м;2022 г. – 2000 м |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 01.01.2020г. - 31.12.2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 20894,5 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 15522,1 тыс. руб. - областной бюджет – 5372,4 тыс. руб. в том числе: - 2020 год – 6610,3 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 4819,5 тыс. руб.,- областной бюджет – 1790,8 тыс. руб.,- 2021 год – 7142,3 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 5351,3 тыс. руб.,- областной бюджет – 1790,8 тыс. руб.,- 2022 год – 7142,3 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 5351,3 тыс. руб.,- областной бюджет – 1790,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.Показатели социально-экономической эффективности:- создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию;- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основания для разработки муниципальной программы  | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2009г. № 45 **«**О долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» |

**1. Характеристика проблем,**

**решение которых осуществляется путем реализации Программы**

В МО Сосновское сельское поселение протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 87,7 км. Поэтому проблему ремонта проезжей части дорог общего пользования местного значения необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта, в том числе из бюджетов всех уровней.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Сосновское сельское поселение. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема ремонта проезжей части дорог общего пользования местного значения сейчас стоит очень остро.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

Программа направлена на комплексное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения в сельской местности.

Программа включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания муниципальных дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

- содержание проезжей части дорог, тротуаров;

- ремонт проезжей части муниципальных дорог.

**2. Цель и задачи Программы.**

**Цель Программы:**

- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, с целью сохранения и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения;

**Задачи Программы:**

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Сосновское сельское поселение,

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов;
  -  cоздание благоприятных условий проживания граждан.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

 Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**3. Перечень групп программных мероприятий.**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них направлены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов ежегодного анализа состояния дорог.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них позволят увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

**4. Финансирование Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области, средств бюджета МО Сосновское сельское поселение.

 Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 20894,5 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 15522,1 тыс. руб.

- областной бюджет – 5372,4 тыс. руб.

в том числе:

- 2020 год – 6610,3 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 4819,5 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1790,8 тыс. руб.,

- 2021 год – 7142,3 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 5351,3 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1790,8 тыс. руб.,

- 2022 год – 7142,3 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 5351,3 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1790,8 тыс. руб.

**5. Обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов программы, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые индикаторы и показатели настоящей муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение соответствующих целей, а также:

а) отражают специфику развития конкретной области, проблему и основные задачи, на решение которых направлена реализация программы;

б) имеют количественные значения, которые непосредственно зависят от решения задач и реализации государственной программы.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы**

 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

- сокращение в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий;

- потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий.

2. Внешние законодательно-правовые риски:

- изменения действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской области; несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

3. Внутренние риски:

- неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий программы; низкая эффективность использования бюджетных средств;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины ответственных лиц.

2. Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий;

 - совершенствование механизма реализации программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде; оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

3. Меры управления внутренними рисками:

- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации программы.

 Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**7. Планируемые показатели эффективности реализации Программы**

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2020 – 2022 г.г. планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 2,3 тыс. кв.м. автомобильных дорог;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%.

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

Эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования Сосновское сельское поселение.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от 05.03.2014 года № 23.

**9. Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы устанавливается на период с 01.01.2020г. по 31.12.2022г.

**10. Система управления Программой**

Администрация МО Сосновское сельское поселение для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- формирует адресный перечень подлежащихремонту проезжей части дорог общего пользования местного значения в рамках Программы;

- проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по ремонту дорог общего пользования местного значения.

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

**11. Формирование адресного перечня подлежащих ремонту проезжей части дорог общего пользования местного значения в рамках Программы**

Перечень дорог общего пользования местного значения планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании анализа современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании; заявок о необходимости ремонта дорог общего пользования местного значения.

**12. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение на 2020 – 2022 годы году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Источники финансирования | Всего(тыс. рублей) | В том числе |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего:  | 20894,5 | 6610,3 | 7142,3 | 7142,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 5372,4 | 1790,8 | 1790,8 | 1790,8 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 15522,1 | 4819,5 | 5351,3 | 5351,3 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"  |
|  | Всего: | 12958,5 | 4319,5 | 4319,5 | 4319,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 12958,5 | 4319,5 | 4319,5 | 4319,5 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" |
|  | Всего: | 7936,0 | 2290,8 | 2822,6 | 2822,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 5372,4 | 1790,8 | 1790,8 | 1790,8 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2563,6 | 500,0 | 1031,8 | 1031,8 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

**13. План реализации**

**муниципальной программы** «**Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2020 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"**  | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **всего** | **4319,5** | **4319,5** | **4319,5** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 4319,5 | 4319,5 | 4319,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 4319,5 | 4319,5 | 4319,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2. Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий"**
 | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **всего** | **2290,8** |  **2822,6** | **2822,6** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1790,8 | 1790,8 | 1790,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 |  1031,8 | 1031,8 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**
 | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2022 | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1790,8 | 1790,8 | 1790,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 |  1031,8 | 1031,8 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1790,8 | 1790,8 | 1790,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 300,0 | 831,8 | 831,8 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | всего |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**14. Целевые показатели**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2020 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателейпо итогам 2020года | Значения целевых показателейпо итогам 2021 года | Значения целевых показателейв 2022 году | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | м.  | 84499 | 84499 | 84499 | --- |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | м. | 204 | 300 | 300 | --- |
| 3.  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | м. | -- | 1000 | 1000 | --- |

**15. Перечень объектов муниципальной программы**

**«Развития автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2020 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Количество | Мощность (м.) | **Финансирование на 2020 году** |
| Всего,тыс.руб. | в том числе: |
| средства областного бюджета тыс.руб. | средстваместного бюджета тыс.руб. |
| **Содержание дорог** |
| Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт, подсыпка | содержание | --- | 84499,0 | 2919,5 | --- | 2919,5 |
| Строительный контроль | содержание | **---** | **---** | 400,0 | --- | 400,0 |
| **Итого** | **3319,5** |  | **3319,5** |
| **Автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | ремонт | 1 | 204 | 2090,8 | 1790,8 | 300,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  | ремонт | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт участков дорог общего пользования местного значения | ремонт | 12 | 2000 | 1000,0 | --- | 1000,0 |
| **Итого** |  | **13** | **2204** | **3090,8** | **1790,8** | **1500,0** |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **6610,3** | **1790,8** | **4819,5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Количество | Мощность (м.) | **Финансирование на 2021 году** |
| Всего,тыс.руб. | в том числе: |
| средства областного бюджета тыс.руб. | средстваместного бюджета тыс.руб. |
| **Содержание дорог** |
| Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт, подсыпка | содержание | --- | 84499,0 | 3019,5 | --- | 3019,5 |
| Строительный контроль | содержание | **---** | **---** | 300,0 | --- | 300,0 |
| **Итого** | **3319,5** |  | **3319,5** |
| **Автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | ремонт | 1 | 300 | 2622,6 | 1790,8 | 831,8 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  | ремонт | 1 | 1000 | 200,0 | --- | 200,0 |
| Текущий ремонт участков дорог общего пользования местного значения | ремонт | 14 | 2000 | 1000,0 | --- | 1000,0 |
| **Итого** |  | **16** | **3300** | **3822,6** | **1790,8** | **2031,8** |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **7142,1** | **1790,8** | **5351,3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Количество | Мощность (м.) | **Финансирование на 2022 году** |
| Всего,тыс.руб. | в том числе: |
| средства областного бюджета тыс.руб. | средстваместного бюджета тыс.руб. |
| **Содержание дорог** |
| Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт, подсыпка | содержание | --- | 84499,0 | 3019,5 | --- | 3019,5 |
| Строительный контроль | содержание | **---** | **---** | 300,0 | --- | 300,0 |
| **Итого** | **3319,5** |  | **3319,5** |
| **Автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | ремонт | 1 | 300 | 2622,6 | 1790,8 | 831,8 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  | ремонт | 1 | 1000 | 200,0 | --- | 200,0 |
| Текущий ремонт участков дорог общего пользования местного значения | ремонт | 11 | 2000 | 1000,0 | --- | 1000,0 |
| **Итого** |  | **14** | **3300** | **3822,6** | **1790,8** | **2031,8** |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **7142,1** | **1790,8** | **5351,3** |