Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период 12 месяцев 2022 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество построенных распределительных газопроводов | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 2 | Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию | ед. | 7 | 7 | 100% |  |
| 3 | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 2 | 2 | 100% | Внесены изменения в связи с передачей бани в п. Сосново и в д. Кривко в оперативное управление в МКУ «ССЗ» |
| 4 | Ремонт тепловых сетей | ед. | 5 | 5 | 100% |  |
| 5 | Актуализация схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100% |  |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%
2. Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом)

за период 12 месяцев 2022 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (т.р) | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание сетей распределительного газопровода поселения | 487,3 | 487,3 | 100% |
| 2 | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 1 313,3 | 1 157,4 | 88% ** |
| 3 | Авторский надзор | 72,1 | 72,1 | 100% |
| 4 | Строительный контроль | 59,8 | 59,8 | 100% |
| 5 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 365,3 | 365,3 | 100% |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 3 312,7 | 3 246,7 | 98% |
| 7 | Актуализация схемы теплоснабжения | 100,0 | 100,0 | 100% |

** Цена МК изменена по соглашению сторон в связи с изменением способа прокладки газопровода и экономией в процессе производства работ.