Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2023 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения | м | 45000 | 19665 | 43,7% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 2. | Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту | м | 2800 | 443,2 | 22,16% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 3. | Количество метров уличного освещения, подлежащих строительству | м | 4800 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 4. | Объем твердых бытовых отходов | шт. | 4 | 4 | 100% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 5. | Ремонт малых форм | ед. | 5 | 2 | 40% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 6. | Ремонт братских захоронений | шт. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 7. | Строительный контроль | ед. | 1 | 1 | 100% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 8. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 300 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 9. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 40 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 10. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2023 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства и санитарного состояния территории» | 7 165,1 | 4 932,5 | 68,8% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 1 300,0 | 16,2 | 1,5% |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (Комплексная система обращения с ТКО) | 1 702,4 | 1 639,1 | 96,3% |