Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период 9 месяцев 2023 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию | ед. | 7 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023 г. |
| 3 | Ремонт тепловых сетей | ед. | 3 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023г. |
| 4 | Актуализация схем | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2023г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%
2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период 9 месяцев 2023 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 9 598,4 | 500,2 | 29,3% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 11 919,9 | 1 611,8 | 13,5% |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов «Содействие развитию инфраструктуры субъекта РФ» | 190,0 | 90,0 | 47,4% |