****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01 марта 2024 года № 69

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2023 г. № 191 «О бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.», Постановлением администрации Сосновское сельское поселение от 17.12.2021 г. № 502 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения поселения природным газом, чистой водой, отвечающей требованиям СНиП, администрация Сосновское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по экономике,

и.о. главы администрации А.С. Беспалько

Разослано: дело-2, Прокуратура - 1, отд. ЖКХ- 1, КСО -1.

Исп.: Смирнова Н.А.

Приложение

к постановлению администрации

Сосновское сельское поселение

от 01.03.2024 г. № 69

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист администрации Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сосновское сельское поселение;  Организации, предоставляющие услуги по благоустройству на территории Сосновского сельского поселения;  Правительство Ленинградской области  Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения качественными коммунальными и бытовыми услугами для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | - сокращение расходов тепловой энергии сетях теплоснабжения;  - обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения;  - обеспечение газоснабжение населения Сосновского сельского поселения;  - обеспечение населения банными услугами;  - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - сокращение расходов тепловой энергии сетях теплоснабжения;  - обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения;  - обеспечение бесперебойного подачи теплоснабжения, том числе с помощью резервных источников электроснабжения;  - обеспечение газоснабжение населения Сосновского сельского поселения;  - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - обеспечение бытового обслуживания населения Сосновского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения»  2. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Сосновского сельского поселения» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 1 480,0 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет – 1 480,0 тыс. руб.  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  2025 год –890,0 тыс. руб. в том числе:  - местный бюджет – 890,0 тыс. руб.  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 590,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 590,0 тыс. руб.  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - 2027 год – 0,0 тыс. руб.  - 2028 год – 0,0 тыс. руб.  - 2029 год – 0,0 тыс. руб.  - 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Сосновское сельское поселение входит в состав Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Приозерский муниципальный район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район образован в 1944 году.

Площадь территории муниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 18602,4 тыс. га.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов: дер. Иваново, пос. Колосково, дер. Кривко, дер. Новожилово, дер. Орехово, п.ст. Платформа 69-й км, пос. Снегирёвка, дер. Сосново.

Одним из приоритетов политики в отношении жилищно-коммунальной сферы Сосновского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Сосновского сельского поселения требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики.

Ветхое состояние тепловых сетей. Велики утечки и неучтенный расход теплоносителя при транспортировке в системах теплоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, обеспечит бесперебойным электроснабжением, том числе с помощью резервных источников электроснабжения и в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Сосновского сельского поселения для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Целью Программы является:

- обеспечение населения качественными коммунальными и бытовыми услугами для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения теплом входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- сокращение потерь тепловой энергии.

**3. Перечень групп программных мероприятий**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение следующих подпрограмм в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»:

1. Подпрограмма «Энергосбережение повышение энергетической эффективности Сосновское сельское поселение»

Основное мероприятие – мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения.

2. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Сосновского сельского поселения»

Основное мероприятие – мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства.

**4. Целевые показатели муниципальной программы**

*1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:*

Актуализация схем – ед.

*2. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение»*

Количество распределительных (уличных) газопроводов, подлежащих обслуживанию – ед.

**5. Методика оценки эффективности и реализации муниципальной программы**

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые индикаторы и показатели настоящей муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение соответствующих целей, а также:

а) отражают специфику развития конкретной области, проблему и основные задачи, на решение которых направлена реализация программы;

б) имеют количественные значения, которые непосредственно зависят от решения задач и реализации государственной программы.

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обеспеченности природным газом за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В результате реализации Программы будет, достигнут рост обеспеченности населения услугами теплоснабжения, соответствующей установленным нормативным требованиям, газификация населенных пунктов Сосновского сельского поселения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от 17.12.2021 года № 502.

**6. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | | |
| 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | |
|  | Всего: | 1 480,0 | 890,0 | 590,0 | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1 480,0 | 890,0 | 590,0 | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения»** | | | | | | | | |
|  | Всего: | 300,0 | 300,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | 300,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма**  **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории**  **Сосновского сельского поселения»** | | | | | | | | |
|  | Всего: | 590,0 | 590,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 590,0 | 590,0 | --- | --- | --- | --- | --- |

**7. План реализации муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа** «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы» | Заместитель главы администрации | 2025 | **890,0** | **890,0** | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | **590,0** | **590,0** | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Итого по муниципальной программе** |  | 2025-2030 | **1 480,0** | **1 480,0** | **---** | **---** | **---** |
|  | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения»** | Заместитель главы администрации | 2025 | **300,0** | **300,0** |  | **---** |  |
| 2026 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | **---** | **--** | **---** | **---** | **---** |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | 2025-2030 | **300,0** | **300,0** | **---** | **---** | **---** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | Заместитель главы администрации | 2025 | 300,0 | 300,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-2030 | 300,0 | 300,0 | **---** | **---** | **---** |
|  | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Сосновского сельского поселения»** | Заместитель главы администрации | 2025 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | 2025-2030 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение»** | | | | | | | |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Заместитель главы администрации | 2025 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | **590,0** | **590,0** | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2025-2030 | **1 180,0** | **1 180,0** | --- | **---** | **---** |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Сосновского сельского поселения»**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 01.01.2025-31.12.2030 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Специалист администрации Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Сосновское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по благоустройству на территории Сосновского сельского поселения;  Правительство Ленинградской области |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сосновском сельском поселении, для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энерго, - ресурсосбережения;  - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;  - Проведение энергетических обследований;  - Обеспечение выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережение |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Сокращение расходов тепловой энергии  - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования  - Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 300,0 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  2025 год –300,0 тыс. руб. в том числе:  - местный бюджет – 300,0 тыс. руб.  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  2026 год –0,0 тыс. руб.  - 2027 год – 0,0 тыс. руб.  - 2028 год – 0,0 тыс. руб.  - 2029 год – 0,0 тыс. руб.  - 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной подпрограммы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально – экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально – экономического развития Сосновского сельского поселения.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Сосновское сельское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сосновского сельского поселения. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально – экономического развития.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

Основными целями подпрограммы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сосновском сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Задачи подпрограммы:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

1. Оснастить индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов все квартиры в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности;

2. Установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным и часовым регулирование в многоквартирных домах.

Поставленная цель и решаемые в рамках подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

**3. Перечень мероприятий**

Комплекс мероприятий включает в себя:

2025 год:

Актуализация схем – 3 ед.

**4. Целевые показатели**

**подпрограммы «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам | | | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2025 года | 2026 года | 2027 года | 2028 года | 2029 года | 2030 года |
| 1. | Актуализация схем | ед. | 3 | -- | --- | --- | --- | --- | 3 |

**5. Методика оценки эффективности**

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

* сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение муниципальных учреждений;
* обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
* повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

* формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
* снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
* подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;
* создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;
* создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
* внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;
* обеспечение резервными источниками питания основных коммунальных структур.

**6. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | | |
| 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения»** | | | | | | | | |
|  | Всего: | 300,0 | 300,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | 300,0 | --- | --- | --- | --- | --- |

**7. План реализации муниципальной подпрограммы**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения»** | Заместитель главы администрации | 2025 | **300,0** | **300,0** |  | **---** |  |
| 2026 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | **---** | **--** | **---** | **---** | **---** |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | 2025-2030 | **300,0** | **300,0** | **---** | **---** | **---** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | Заместитель главы администрации | 2025 | 300,0 | 300,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-2030 | 300,0 | 300,0 | **---** | **---** | **---** |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере**

**на территории Сосновского сельского поселения»**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Сосновском сельском поселении на 2025 - 2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 01.01.2025-31.12.2030 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Специалист администрации Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Сосновское сельское поселение  Организации, оказывающие коммунальные услуги |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории Сосновского сельского поселения, для реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальном образовании |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере;  Доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния;  Предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания;  Поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной подпрограммы | Обеспечение бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 1 180,0 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет – 1 180,0 тыс. руб.;  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  2025 год –590,0 тыс. руб. в том числе:  - местный бюджет – 590,0 тыс. руб.  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 590,0 тыс. руб.  - местный бюджет – 590,0 тыс. руб.  - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  - 2027 год – 0,0 тыс. руб.  - 2028 год – 0,0 тыс. руб.  - 2029 год – 0,0 тыс. руб.  - 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной подпрограммы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы**

В целях повышения социально-экономических показателей, роста экономики и улучшению качества жизни населения за счет создания комфортных условий проживания на территории поселения разработана настоящая муниципальная подпрограмма.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является: создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории Сосновского сельского поселения, содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в коммунально-бытовой сфере**.**

Основными задачами подпрограммы являются:

- создание условий для предоставления коммунально-бытовых услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания,

- поддержка обновления оборудования,

- предоставления субсидий бюджетам юридических лиц на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

**3. Перечень мероприятий**

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Комплекс мероприятий включает в себя:

2025 год:

Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию – 7 ед.

**4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам | | | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2025 года | 2026 года | 2027 года | 2028 года | 2029 года | 2030 года |
| 1. | Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию | ед. | 7 | 7 | --- | --- | --- | --- | 7 |

**5. Методика оценки эффективности и реализации муниципальной программы**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от 17.12.2021 года № 502.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- количество распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию – 7 ед.

**6. Расходы**

**на реализацию муниципальной подпрограммы**

**«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере**

**на территории Сосновского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | | В том числе | | | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | | 2027  год | | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма**  **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере**  **на территории Сосновского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | |
|  | Всего: | | 1 180,0 | 590,0 | | 590,0 | | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | | --- | --- | | --- | | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | | --- | --- | | --- | | --- | --- | --- | ---- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | | 1 180,0 | 590,0 | | 590,0 | | --- | --- | --- | --- |

**7. План реализации муниципальной подпрограммы**

«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Сосновского сельского поселения»** | Заместитель главы администрации | 2025 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | --- | --- | **---** | **---** | **---** |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | 2025-2030 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение»** | | | | | | | |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Заместитель главы администрации | 2025 | 590,0 | 590,0 | **---** | **---** | **---** |
| 2026 | **590,0** | **590,0** | **---** | **---** | **---** |
| 2027 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2028 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2029 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2030 | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 2025-2030 | **1 180,0** | **1 180,0** | --- | **---** | **---** |