Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I квартал 2024 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения | м | 45 000 | 45 000 | 100% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 2. | Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту | м | 2800 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 3. | Количество метров уличного освещения, подлежащих строительству | м | 4000 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 4. | Количество контейнерных площадок | шт. | 3 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 5. | Ремонт малых форм | ед. | 2 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 6. | Монтаж/демонтаж новогодних елей | ед. | 10 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 7. | Ремонт братских захоронений | шт. | 0 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 8. | Благоустройство и освещение территории сквера д. Кривко | ед. | - | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 9. | Устройство спортивной детской площадки | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 10. | Ограждение волейбольной площадки | ед. | - | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 11. | Строительный контроль | ед. | 1 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 12. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 500 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 13. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 24 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |
| 14. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 0 | 0% | Достижение плановых показателей IV квартал 2024 г. |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I квартал 2024 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства и санитарного состояния территории» | 18 795,74 | 2 045,24 | 26,4% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 795,00 | 0,0 | 0% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами" | 1 797,27 | 0,0 | 0% |
| 4 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 1 351,60 | 0,0 | 0% |
| 5 | Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 100,00 | 0,0 | 0% |
| 6 | Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | 495,00 | 0,0 | 0% |