Приложение 2

к Распоряжению администрации

№ 61 от 10  апреля  2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  проведению месячника по благоустройству территорий  на территории

# МО Сосновское  сельское  поселение  с 20 апреля по 19 мая 2018 г.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный за проведение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников в организациях и предприятиях | 20.04;28.04;04.05;11.05;18.05 | Штаб по благоустройству Руководители организаций, предприятий |  |
| 2 | Проведение субботников с населением | 21.04;28.04;05.05;12.05;19.05 | Штаб по благоустройству Руководители управляющих компаний Старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново |  |
| 3. | Мероприятия по санитарной очистке | с 20 апреля по 05 мая | Штаб по благоустройству Руководители управляющих компаний Старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново |  |
| 3.1 | Санитарная уборка на территориях организаций и предприятий, прилегающие территории (уборка мусора производственных, прилегающих и закрепленных территориях, подрезка кустарников, вывоз мусора, очистка подвалов, планировка прилегающих территорий) |  |  |  |
| 3.2. | Санитарная уборка на придомовой территории МКД (уборка мусора на придомовых территориях, детских и спортивных площадках, подрезка кустарников, вывоз мусора, очистка подвалов, планировка придомовых территорий) |  | Руководители управляющих компаний, старосты. председатель инициативной группы пос. Сосново |  |
| 3.3 | Уборка несанкционированных свалок на территориях организаций и поселения |  | Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий. старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново. руководители организаций по вывозу ТБО. МКУ Сосновская служба заказчика |  |
| 3.4. | Вывоз мусора при проведении субботников | по окончанию субботника | Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий. старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново. руководители организаций по вывозу ТБО. МКУ Сосновская служба заказчика |  |
| 3.5. | Санитарная уборка, вывоз мусора, подрезка кустарников, вдоль поселковых дорог, на неразграниченных территориях населенных пунктов поселения. |  | МКУ Сосновская служба заказчика, старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново. |  |
| 3.7 | Санитарная уборка мест братских захоронений (уборка мусора, подрезка кустарников, вывоз мусора, планировка территорий) | с 20 апреля по 05 мая | Штаб по благоустройству, МКУ «Сосновская служба заказчика», руководители организаций, предприятий (в соответствии с закрепленной территорией). |  |
| 3.8 | Контроль за санитарной уборкой территорий | постоянно | Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий. старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново. |  |
| 4 | Мероприятия по благоустройству | с 05 мая по 19 мая |  |  |
| 4.1 | Завоз песка на детские площадки и в детские дошкольные учреждения | до 18 мая | Штаб по благоустройству, МКУ Сосновская служба заказчика |  |
| 4.2 | Благоустройство на территориях предприятий и организаций, прилегающей территории (установка дополнительных мусорных урн, ремонт и покраска скамеек, детских площадок, малых архитектурных форм, высадка цветов, деревьев, кустарников) | до 18 мая | Руководители организаций, предприятий |  |
| 4.3 | Благоустройство на придомовой территории МКД (установка дополнительных мусорных урн, ремонт и покраска скамеек, детских площадок, малых архитектурных форм, высадка цветов, деревьев, кустарников) | до 15 мая | Руководители управляющих компаний, старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново |  |
| 4.4 | Благоустройство территорий у рынков, магазинов, предприятий общественного питания, административных зданий (установка дополнительных мусорных урн, ремонт и покраска скамеек, детских площадок, малых архитектурных форм, высадка цветов, деревьев, кустарников) | до 15 мая | Руководители организаций, предприятий |  |
| 4.6 | Устройство цветников: у здания администрации МО Сосновское СП, у памятника погибшим воинам в ВОВ 1941-1945гг., в центральном сквере п. Сосново, на въезде п. Сосново, у рекламных вывесок, на ул Ленинградская, на центральной площади п. Сосново, у воинского памятника пулемётчику Д. З. Кривко, д. Кривко | до 8 мая | МКУ Сосновская служба заказчика |  |
| 4.7 | Покраска поребрика (центральная площадь п.Сосново, у администрации), столбов уличного освещения, металлического ограждения парка, пешеходного перехода и искусственных неровностей по ул. Связи, побелка деревьев, выравнивание знаков дорожного движения. | до 8 мая | МКУ Сосновская служба заказчика |  |
| 4.9 | Проведение мероприятий по благоустройству мест братских захоронений к празднику Дня Победы 9 мая (очистка, покраска, высадка цветов) | до 07 мая | Штаб по благоустройству Руководители организаций, предприятий (в соответствии с закрепленной территорией). |  |
| 4.11 | Контроль за выполнением мероприятий по благоустройству территорий | постоянно | Штаб по благоустройству руководители организаций, предприятий, старосты, председатель инициативной группы пос. Сосново. |  |